成都光明派特贵金属有限公司

地址：成都市龙泉驿区成龙大道359号   邮编：610100

电话（TEL）：0086-28-88400151         传真（FAX）：0086-28-88400151

邮箱：gmpt@cdgmpt.com

比价邀请函

供应商:

我公司需采购成都光明派特贵金属有限公司提纯间设备安装项目（设备技术要求按提供图纸，数量详见清单），公司决定该设备安装进行比选，特发此邀请书，需贵单位填写以下信息：

- 工程价格（含10%增值税）： 按工程量清单综合报价（该价格为暂定价，工程最终价格为：光明光电审计法规部最终审计价格为该工程的最终结算价）；

- 付款方式：合同签订预付30%；主要设备钢平台完成再支付30%；所有设备安装调试完成并验收合格后，按光明光电审计法规部的工程最终审计价格支付到90%；质保期为一年，质保金为10%，质保期满无质量异议，一次性支付；

- 报价有效期:三个月；

- 投标单位资质要求：经办人身份证原件及加盖鲜章的复印件；介绍信或法定代表人授权委托书（以上证件收原件）；营业执照（交加盖公章复印件）；资质证书（交加盖公章复印件）。

- 投标单位资质要求：1）石油化工工程施工总承包叁级；2)钢结构工程专业承包叁级；3)压力管道GC2；本项目不接受联合体投标。

- 完工时间:45天（收到预付款开始计算时间）；

- 中标单位承担3万元的设计费；

- 投标人质保期和售后服务承诺：

- 工程量清单中，标明甲供设备和材料的，投标单位只报设备安装费（设备和材料为甲供）；未标注的都由投标单位自行采购材料和设备，主要设备和材料价格包含在报价中。

- 甲方为保密和资质审查，请有意愿投标的单位到成都光明派特贵金属有限公司领取施工图并签订保密协议；收取100元的资料费。

- 投标人中标后服从建设单位的相关方管理，签订《安全管理协议》，缴纳2000元的安全管理金（工程竣工验收合格后退还；若违反，按相关规定处罚）；

- 其他说明：比价结束时间为：2018年12月13日17时。

设备技术要求：

1. 名称：提纯间设备安装项目

2. 规格：详见图纸

3. 数量：详见清单

4. 参数要求：

按我公司提供图纸上的要求。

联系人:汤武

电话:028-88400151   13880883138

收件地址:成都市龙泉驿区北京636号。

成都光明派特贵金属有限公司

2018年 12月3日