成都光明光电股份有限公司A01卫生间维修项目

询价文件

采购人：成都光明光电股份有限公司

2018年8月

询价公告

成都光明光电股份有限公司A01卫生间维修项目

1. 询价条件

1.1本询价项目成都光明光电股份有限公司A01卫生间维修项目 建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为100%，采购人为成都光明光电股份有限公司。项目已具备询价条件，现对该项目的设计、施工进行询价。

2. 项目概况与询价范围

1.建设地点：四川省成都市成龙大道359号；

2.工程规模：光明工业园A01办公大楼男、女卫生间各7个卫生间,一个残疾人卫生间，包括所有洁具、龙头阀门换新，石材、乳胶漆翻新，防水处理，门套、门翻新，门锁全部更换等，其中拆除和建渣外运自行考虑。

3.询价范围：以现场踏勘和甲方要求为准（见附件）；

5.合同价格：包干价（施工期间不接受任何变更）。

3. 报价人资格要求

3.1本次询价要求报价人须具备有效的独立法人资格，建筑工程总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质，四川省省外企业需具备《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或《四川省省外施工入川承揽业务信息录入证》； 近 2年（2016 年至 今）建筑工程改造项目50万(合同金额)以上不少于 2 个类似业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。

3.2本次询价不接受联合体询价。

3.3本次询价要求报价人必须接受采购人统一组织的现场踏勘，未参加现场踏勘的不予接受项目施工报价。

4. 询价文件的获取

4.1 凡有意参加询价者，请于2018年8月10日起在成都光明光电股份有限公司官网自行下载（www.cdgmgd.com）。

4.2 采购人不提供其他任何报名和询价文件获取的方式。

5. 询价文件的递交

5.1询价文件递交的截止时间（询价截止时间，下同）为2018年 8 月16日10时00分，地点为成都光明光电股份有限公司A01二楼审计法规部。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的询价文件，采购人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次询价公告成都光明光电股份有限公司官网（www.cdgmgd.com）上发布。

7. 联系方式

采购人：成都光明光电股份有限公司

地址：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

联系人：魏先生  车女士

电话：18011344500  88456106

开户银行：成都建行二支行

账号：51001426208050617526

2018年8月

第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.１ | 采购人 | 名 称：成都光明光电股份有限公司 地 址：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人：魏先生 车女士 电 话：18011344500 88456106 |
| 1.1.２ | 项目名称 | 成都光明光电股份有限公司A01卫生间维修项目 |
| 1.1.３ | 建设地点 | 四川省成都市成龙大道359号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 询价范围 | 本工程的工程量根据采购人统一组织的踏勘现场后自行进行测算，统一踏勘时间：2018年8月13日10:00-12：00，踏勘前请与魏工联系（电话18011344500）。 |
| 1.3.２ | 质量要求 | 质量标准：达到国家现行工程质量验收规范合格标准 |
| 1.4.１ | 是否接受联合体询价 | 不接受。 |
| 1.4.２ | 限制询价的情形 | 报价人不得存在下列情形之一： （1）与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时询价： （2）单位负责人为同一人的不同单位。 （3）存在控股、管理关系的不同单位。 “骗取中标”是指： 报价人以他人名义询价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 骗取中标包括报价人在既往工程建设项目询价中被评标委员会在评标中认定并该报价人没有提出异议、投诉的，也包括行政监督部门已经生效的处理处罚中认定的、司法机关在已经生效的法律文书中认定的弄虚作假事实。 报价人在参加招询价活动最近三年内，因弄虚作假，骗取中标被取消（禁入）在一定期限内参加询价活动期限届满，可以参加招询价活动。 骗取中标最近三年内是指：被评标委员会认定的，从中标候选人公示之日起算； 行政监督部门的处理处罚从处理处罚之日起算；司法机关的法律文书从生效之日起算，至本项目询价截止之日止。 “严重违约”是指： （1）在经营活动中，被行政监督部门或司法机关认定为情节严重的或严重违约的。 （2）在经营活动中，被行政监督部门或司法机关认定不履行合同主要义务的。 （3）在既往工程建设项目中，转包的。 （4）在既往工程建设项目中，违法分包 2 次以上的。 （5）在既往工程建设项目中，没有资质的实际施工人借用报价人名义与他人签订合同 2 次以上的。 （6）在既往工程建设项目中，合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工 2 次以上的（发包人有过错或不可抗力除外）。 （7）在既往以信用担保函提交询价保证金、履约保证金的项目中，保证人没有承担保证责任，被保证的报价人不能参加本项目询价（保证人在询价截止之日前，已经承担保证责任的不计）。 （8）报价人在采购人（包括与本项目采购人有股权或隶属关系的采购人）的既往项目合同履行过程中，被行政监督部门或司法机关认定报价人不履行合同，项目经理或主要技术负责人被采购人撤换的。 |
| 1.５.1 | 踏勘现场 | 统一时间： 2018年8月13日10：00-12:00； 联系人：魏先生（18011344500） |
| 1.６.1 | 询价预备会 | 不召开 |
| 1.６.2 | 报价人提出问题的截止时间 | / |
| 1.６.3 | 采购人书面澄清的时间 | / |
| 1.７ | 分包 | 不允许 注：本项为单项选择。 |
| 1.８ | 偏离 | 不允许 注：本项为单项选择。 |
| 2.1 | 构成询价文件的其他材料 | 采购人提供的相关资料。 |
| 3.1.1 | 构成询价文件的其他材料 | 询价文件真实性和不存在限制询价情形的声明 / |
| 3.２.1 | 询价有效期 | 60日历天 |
| 3.３.1 | 询价保证金 | 要求报价人提交询价保证金。询价保证金的金额：0元（小写），零元（大写）。 报价人可以选择下列两种形式之一提交： （1）采购人通过基本账户支付缴纳（以到达收款银行时间为准）。 询价保证金的金额：0万元。 转帐的询价保证金应在询价截止时间前到达以下帐号： 开户单位：成都光明光电股份有限公司 纳税人识别号： ９１５１０１００２０１９４０１５４Ｑ 开户银行：成都建行二支行 账号：51001426208050617526 |
| 3.３.２ | 询价保证金的退还 | 采购人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的报价人退还询价保证金到报价人的基本账户。报价人须提供以下资料： （1）写明询价单位基本账户银行账号的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件）； （2）与采购人签订的合同原件及履约担保收据复印件(仅对中标人适用)。 |
| 3.３.３ | 询价保证金不予退还的情形 | “拒签合同”是指： （1）明示不与采购人签订合同； （2）没有明示但不按照询价文件、中标人的询价文件、中标通知书要求与采购人签订合同。 报价人在询价活动中串通询价、弄虚作假的，询价保证金也不予退还。 |
| 3.４.１ | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 3年不作要求 |
| 3.５ | 是否允许递交备选询价方案 | 不允许 |
| 3.６.1 | 询价文件格式 | （1）不得对询价文件格式中的内容进行改变原意或影响询价实质性的删减或修改。 （2）报价人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为询价文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按询价文件格式在空格（下划线）由报价人填写的内容，不得与询价文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按询价文件格式在空格（下划线）由报价人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但询价文件中另有规定的从其规定。 （4）询价文件应对询价文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）询价文件应内容完整，字迹清晰可辨。询价文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、询价价格的，应作否决询价处理。 （6）询价文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评选委员会应要求报价人提供原件核验。 |
| 4.1.１ | 封套上写明 | 采购人的地址：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 采购人全称：成都光明光电股份有限公司 成都光明光电股份有限公司A01卫生间维修项目施工询价文件在2018年8月16日 10时00分前不得开启 |
| 4.2.１ | 递交报价价文件 地点 | 询价文件递交地点：成都光明光电股份有限公司Ａ０１审计法规部 联系人：魏先生 车女士 电话：１８０１１３４４５００，８８４５６１０６ |
| 4.2.２ | 是否退还询价文件 | 否 注：本项为单项选择。 |
| 5.1 | 询价时间和地点 | 询价时间：同询价截止时间 询价地点：成都光明光电股份有限公司Ａ０１七会议室 |
| 5.2 | 询价程序 | （4）密封情况检查：询价前各报价人对自身报价文件密封情况进行检查 （5）询价顺序：随机 |
| 6.1.1 | 询价委员会的组建 | 询价委员会共 5人。询价委员会由光明光电股份有限公司相关人员组成。 |
| 6.２ | 评选办法 | 最低价评选法。 |
| 7.１.1 | 履约担保 | 履约保证金。 询价最高限价44万元人民币 报价人可以选用下列形式之一提交履约保证金： （1）以现金或者支票形式全额提交。采用该形式的履约担保必须通过中标人基本账户以银行转账方式缴纳。 （2）以银行保函或保险合同（保险单）形式全额提交。采用该形式的履约担保必须经由采购人认可。 注：采购人在询价文件中公布预算控制价，作为询价最高限价。最高限价应根据拟建工程的工程量清单、询价文件的有关要求、行业工程量清单计价定额及工程造价管理部门发布的工程造价信息，结合工程项目实际与拟定的合理施工方法进行编制。造价编制单位及造价执（从）业人员应当按照有关规定编制工程量清单和预算控制价，对其准确性负责。询价文件公布的最高限价不得作上浮或下调或政策性压价。 |
| ８ | 需要补充的其他内容 |  |
| ８.１ | 报价唯一 | 报价文件（包括询价函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，报价评审组应否决其询价。 |
| ８.２ | 中选价 | 评选价不作为中选价；无论是采用综合评估法还是经评审的最低询价法，都不保证报价最低的报价人中标，也不解释原因。 |
| ８.３ | 确定中选人 | 采购人按照评选委员会推荐中选候选人的顺序确定中选人。 |
| ８.４ | 建设资金拨付 | 中选人进场施工后，采购人支付的预付款为合同价的３０%；；项目完工验收合格后支付合同价的65％，合同价的5％作为质保金，质保期为一年。 |

业主方要求

1.凡参与询价单位必须参加业主方的统一踏勘现场，以A01三楼靠A02一侧已翻新卫生间为标准，工程量自行核算,施工期间必须分段流水施工，保证不影响A01办公楼正常办公及卫生间使用，对于部分切割，打磨等噪声，粉尘污染较大的工序必须安排在周末，节假日或者夜间施工，整个工程无夜间施工费及赶工补偿费，施工工期为60天，参与询价单位根据自身情况自行考虑

2.洁具、龙头阀门品牌为TOTO，型号与现有已翻新卫生间相同。

3.乳胶漆为多乐士净味。

4.门、门套需翻新或新做，活页换为弹簧活页，门锁全部更换，参与询价单位根据自身情况自行考虑。

5.小便器背面马赛克墙面换为黑钛不锈钢（同已翻新卫生间）。

6.需拆除的如对原有材料有所破坏，依照原有材料、工艺恢复。

7.墙面、地面石材需翻新处理，具体工艺如下：

一、施工前准备

1、设备材料按要求进入现场。

2、施工作业人员分项分组。

3、施工作业人员正确佩戴防护设备。

二、石材无缝处理（修复）及防护程序

1、石材无缝处理。

1.1、将石材开缝机装配厚度适中的开缝片，接入水源。

1.2、石材开缝机顺石材接缝按一定深度均匀行走。

1.3、自留水管跟开缝机行走将切开的接缝进行清洗。

1.4、吸水机跟进将切割后残留的污水等吸净，特别是接缝内一定洗干净。

1.5、采用强力吹干机将石材快速吹干或者自然风干。

1.6、按石材颜色采用花岗石专用进口美缝剂。

1.7、取少许云石胶加入适量固化剂进行拌匀。

1.8、用勾缝器将美缝剂均匀填补进石材缝隙，填缝时需注意不起泡，胶要填实表面应高出少许以便风干过程中缩水。

2、石材防护处理

2.1、将无缝处理的地面清理干净。

2.2、将油性防护剂倒入喷壶备用。

2.3、在施工范围内利用喷壶将油性防护剂均匀来回喷洒在石材表面。

2.4、利用吐水器来回在范围内推动，使防护剂能充分吸收进石材深沉。

2.5、待防护剂完全被石材吸收第一遍防护即完成。

2.6、后期根据情况在其他工艺中不刷防护剂以达到巩固效果。

三、翻新处理

3.1、采用24T大型石材翻新打磨机配50#钻石翻新碟片将地面均匀来回打磨100#钻石翻新碟片将地面均匀来回起剥，起剥深度达到2-4MM（以去掉污染和划伤深度为准），起剥后要求地面整体平整无接缝感。并必须做到不破坏花岗石整体为基本要求.

四、石材修补

4.1、对于表面出现的小凹处，现把凹内部污染物用用手动清理器进行精细清理（要求不扩大和破化）

4.2用喷壶将油性防护剂均匀来回喷晒在石材表面。

4.3、利用吐水器来回在范围内推动，使防护剂能充分吸收进石材深沉。

4.4、待防护剂完全被石材吸收第一遍防护即完成。

4.5、在凹处完全干后用进口花岗石专用修补胶调色后进行修补（修补后与原石材平整）。

五、石材打磨抛光

1、采用12T大型石材翻新机配50#钻石翻新碟片将地面均匀来回起剥，起大型石材翻新打磨机配50#钻石翻新碟片将地面均匀来回打磨剥以达到地面整体平整无接缝感。

2、采用大功率吸水机将打磨后的污水吸干净，一边检查打磨效果和地面保护。

3、按上顺序钻石翻新碟片号数依次为：50#.100#.150#.300#.500#.800#等均为打磨号数。

4、打磨后检查地面水斑、黄斑情况，如出现以上情况采用石材祛污剂进行去污处理。

5、地面表现正常洗手间再用防护剂进行防护处理一次。

6、采用大型石材翻新机配800#砖石翻新碟片将地面进行抛光。

7、抛光顺序为：800#，1500#，2000#，3000#，6000#，10000#均为抛光号数。

8、在抛光过程中每次抛光工序都应用手感感觉地板的细腻度，用光测感光度。

七、结晶处理

1、石材晶面机配兽毛垫备用。

2、将结晶粉调成糊状以2-4平方米为一单位施工于石材表面，用石材晶面机在一单位内来回抛磨3-5分钟左右。

3、抛磨过程中应用水刮器随时来回刮动检查石材结晶情况，同时也是检查结晶粉中的有效元素有没有完全被石材吸收。

4、石材结晶粉能使石材达到坚硬密封的效果，当结晶施工完成现场应进行彻底清洗2-3将表面残留的污渍等清洗干净，地面待干备用。

5、石材晶面机配0#钢丝棉待用。

6、将高光晶面液装入喷壶，按2-4平方米为一单位喷洒。

7、采用石材晶面机在一单位内来回抛光，直至晶面液完全吸附在石材表面。

8、用鸡毛扫，尘推或者吸尘器将抛光过程中产生的粉尘处理完善。