工 程 量 清 单 编 制 说 明

一、工程概况

1.本工程为成都光明派特贵金属有限公司污水此水池，水池为封闭式地下水池；项目位于四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号。

2.本工程主要工作内容包括为钢筋砼池底、池墙、池顶板以及卷材防水等，

3.本工程控制价为：450000元（含暂列金额36760.32元）。

二、招标范围

本工程为成都光明派特贵金属有限公司污水水池建筑工程（具体项目见工程量清单）。

三、编制依据

1.中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

2.四川省2015年《建设工程工程量清单计价定额》及国家、省、市有关工程量清单编制的政府指导性文件。

3.根据甲方提供的“成都光明派特贵金属有限公司污水池的图纸及相关资料进行工程量清单编制。

4.住房城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知（川建发〔2013〕370号）。

5.有关技术规范、标准图集。

6.川建造价发〔2019〕181号文四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知。

四、投标报价的要求

1.投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解和使用。

2.投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、比价文件、施工规范等资料，结合施工现场实际情况和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求，及本企业实际情况自行编制确定。

3.工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）进行编制的。工程量计算规则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行,但工程量清单中对计算规则作了特别说明的应按本清单计算规则执行，个别项目计量单位为了便于工程计量与结算，编制时改变了计量单位，请投标人报价时注意工程量清单中的计算规则和计量单位。

4.工程量清单中的项目特征是根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和设计图纸进行编制的，应为达到设计要求的所有工作内容。

5.工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成相应标准图集、相关规范和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容），即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及合同明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

6.工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算和进度款支付的依据。实际工程计量和工程价款支付应遵循合同条款约定，以实际完成合格工程量为准。

7.《总价措施项目清单计价表》中环境保护、安全、文明和临时设施按清单给定的金额进行填报，结算时按川建造价发〔2019〕180号四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知进行结算。

8.投标人若未按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中的未计价材料填报材料，漏填的材料品种，将视为该材料已包含在综合单价中。

9.本工程砼均采用商品砼，所用水泥均使用大厂水泥，各投标单位投标报价时，对商品砼的报价应包含商砼车泵使用费用，结算时不做调整。

10.本工程使用的工程所用的材料（包括面层、基层材料）均应有合格证，及检验报告。

11.暂列金额由招标人掌握并使用，投标人应按工程量清单给出的金额填入投标报价中。

12.规费投标时按清单给定的金额进行填报，结算时按企业自身持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的费率标准计取。

13.税金应按川建造价发〔2019〕181号文四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知。

五、工程质量、材料品牌的要求

1.本工程质量要求必须符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

2.本工程在施工过程中，应严格遵守国家现行施工验收规范和质量检验标准。

3.工程材料应符合相关的规范和设计要求。

六、其他需要说明的问题

1.未尽事宜详见招标文件。