ERP系统运行环境优化研究采购

采购编号：（2020）JY-26

询

价

采

购

文

件

采购人：成都光明光电股份有限公司

2020年5月

目    录

第一部分 询价采购邀请函	3

第二部分 供应商须知	4

第三部分 商务条款	9

第四部分 技术要求	10

第五部分 附件	18

# 第一部分 询价采购邀请函

各供应商：

成都光明光电股份有限公司就ERP系统运行环境优化研究项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：ERP系统运行环境优化研究项目

项目编号：（2020）JY-26

二、项目简要说明

成都光明光电股份有限公司拟采购“将公司ERP系统从SUN小机迁移到PC服务器上，完成ERP系统应用和数据库的迁移及报表优化，主要包括ERP系统应用和数据库迁移，补丁安装、功能完整性测试，数据完整性和准确性测试，报表优化及技术培训”等服务项目 ，详见询价采购文件第四部分技术要求响应。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或有效的公司注册登记证明材料。

（二）供应商技术人员须具有Oracle数据库、Oracle EBS及跨平台迁移等相关知识和能力。（提供相关证明材料）

（三）投标方须提供自2017年以来近三年至少1个类似Oracle EBS跨平台项目迁移的成功应用案例，并提供相关书面证明材料。（提供合同复印件、验收证明等）

四、询价采购公告

公告时间：2020年5月12日—2020年5月22日 。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2020年5月22日12:00。

（二）报价文件接收地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电股份有限公司审计法规部

（三）报价文件接收人：向颖       联系电话： 028-88456106

六、本次询价采购联系事项

联系人：李先生      联系电话： 028-88456089       传真电话：028-88456088

联系地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电股份有限公司技术中心

邮政编码：610100

采购单位监督人：曹先生              联系电话：028-88456223

二〇二〇年 五 月 十一 日

# 第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都光明光电股份有限公司 地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人：李先生 电 话：028-88456089 |
| 2 | 项目名称 | ERP系统运行环境优化研究项目 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件：详见询价采购文件第四部分技术要求响应 财务要求：具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函） 能力要求：详见询价采购文件第四部分技术要求响应 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 谈判响应文件由正本1份；副本2份组成 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成册并编制目录。 |
| 11 | 封面注明 | 项目编号：（2020）JY-26 项目名称：ERP系统运行环境优化研究项目 供应商名称： 联系人: 联系方式: |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期90天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 16 | 评审办法 | 综合评标价法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对项目技术要求认真查看并逐项落实，保证在签订合同后按期提供实施服务。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后10个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内进行服务。

四、各供应商报价是各供应商响应招标项目技术要求的全部工作内容的价格体现，包括各供应商完成本项目所需的一切费用。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式可参见附件一，也可另设）；

（二）报价一览表（格式可参见附件二，也可另设）；

（三）明细报价表（格式可参见附件三，也可另设）；

（四）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（五）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间、地点及语言文字：

（一）询价文件接收截止时间：2020年5月22日12:00，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：成都光明光电股份有限公司审计法规部

（三）报价文件及所有来往函电的语言：中文或中英文；如有矛盾，以中文为准。如报

价文件中任何内容使用中文以外的其他语言，须提供中文译本，否则将导致报价被否决。

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（三）报价文件中出现计算性错误的；

（四）供应商擅自改变服务内容的；

（五）供应商的报价材料密封不合要求的；

（六）其他询价小组认为的其他非实质性响应的；

（七）法律、法规规定的其他情况。

八、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

九.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为符合询价要求的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件相关规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（四）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价只能是人民币或者外币，人民币是含6%的税，外币是CIP成都机场。

（五） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3  因重大变故，采购任务取消的;

4．询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十一.评审方法和标准

1.总则

1.1 评审工作由采购人组建的询价评审小组负责。询价评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2 评审工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.3 询价评审小组按照询价采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

1.4 评审过程严格保密。供应商对询价评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其询价响应被拒绝。

1.5询价评审小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6询价评审小组发现询价采购文件表述不明确或需要说明的事项，可请采购人书面解释说明。发现询价采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购人书面说明情况。

2.评审方法

2.1 本项目评审方法为：综合评分法

3.初步评审

3.1响应文件初步评审。初步评审分为形式评审、资格评审和符合性评审。

3.1.1形式评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，审查响应文件的编制、签署等；

3.1.2资格性评审。依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

3.1.3符合性评审。依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的“*”项要求作出响应。

3.1.4初步评审中，有一项不符合评审标准的，询价评审小组应当否决其报价。

3.2 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价评审小组可以书面形式（应当由询价评审小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。不接受供应商的主动澄清、说明或者纠正。

4.详细评审

询价评审小组只对通过初审的响应文件，根据本文件规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。除价格因素外，询价评审小组成员应依据询价采购文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以询价采购文件规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

综合评分明细表：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格 | 35分 | 1、取有效投标中投标价格平均价为评标基准价(四舍 五入取整)，其价格分为满分。 2、有效投标价格分=35-扣分，扣分不超过 10 分。扣 分计算规则如下： ①投标价格等于评标基准价时，不扣分； ②投标价格高于评标基准价时，计算公式为:扣分= （投标价格-评标基准价）×20／评标基准价，四舍五 入保留两位小数; ③投标价格低于评标基准价时，计算公式为:扣分= （评标基准价-投标价格）×10／评标基准价，四舍五 入保留两位小数。 |  |
| 二 | 技术要求 | 40分 |  |  |
|  | 商务和技术响应 | 20分 | 根据询价采购文件第三部分商务条款和第四部分技术要求响应，全部无负偏离应答得 20 分；带“*”的为必须满足项，不满足将废标；带“▲”的为重要条款，每负偏离一项扣4分；其它为一般条款，每负偏离一项扣2分，扣到 0 分为止。 |  |
|  | 技术方案 | 20分 | 根据投标技术方案是否充分理解招标方项目需求、方 案描述是否完整清晰、是否全部响应了招标方的项目 要求、项目实施方法论是否科学是否符合招标方实际 业务、项目团队知识结构是否完整、项目团队人员配 置是否恰当、项目进度安排是否合理，等进行综合对 照比较。优者得 20-15 分，良好得 14-10 分，一般得 9-0 分。 |  |
| 三 | 商务 | 25分 |  |  |
| 1 | 项目团队 能力 | 10分 | (1)项目团队最近五年一直从事ORACLE “EBS实施或EBS应用及数据库迁移”的技术服务工作，具有服务器工程师认证证书、ORACLE数据库认证证书、ORACLE EBS认证证书。有业绩证明和证书的加5分。 (2)项目团队成员有CompTIA Server+服务器工程师认证证书的加2分,有 Oracle 11.2以上 OCM证书的加3分， Oracle 11.2以上OCP、RAC的加3分。（提供证书复印件） | 业绩证明和证书复印件必须加盖公章 |
| 2 | 业绩 | 6分 | 1.提供自2017年以来近三年类似Oracle EBS跨平台项目迁移的成功应用案例，每提供1个得2分，最多不超过6分。提供合同复印件。 | 复印件必须加盖公章 |
| 3 | 培 训 | 5分 | 投标人必须就本项目建立一套完整科学的方法体系，提供相应的工具方法，并对我方人员进行针对性培训。 对比拟安排技术培训、进度计划、投入的师资力量、 培训内容和培训方式、地点及培训费用等因素，综合 评价，优者得5-4分，良好得3-2分，一般得 0-1分。 |  |
| 4 | 售后服务承诺 | 4分 | 投标人提供详细完整售后服务承诺，且售后服务承诺满足招标人要求的得4分，。 |  |

5．推荐成交供应商

询价评审小组按照综合评分由高到低的顺序推荐1-3名的供应商为成交候选人。

6.采购结果确定

6.1 原则：采购人根据询价评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

6.2 确定程序

6.2.1 评审完成后，询价评审小组向采购人提交成交候选人名单，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 采购人自评审结束之日起3个工作日内，在原发布询价采购文件的媒介上公示。

6.2.3公示期不少于3日，公示期内无异议或投诉，公示期结束后，采购人向成交供应商发出供应商确认通知单。

成交人因不可抗力或自身原因无法履约合同的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推，也可重新询价。

6.2.4 采购单位不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

7.询价评审小组成员在采购活动中承担一下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

8.重新采购或终止采购

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新采购或终止采购：

（1）所有报价都不符合询价文件要求，并被全部否决的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）首次询价采购，在规定的时间内，递交响应文件的供应商数量不足3家。

9.有下列情形之一的，询价评审小组应当否决其报价：

9.1响应文件未经供应商单位盖章和单位负责人签字；

9.2供应商不符合国家或者询价文件规定的资格条件；

9.3同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但询价文件要求提交备选报价的除外；

9.4响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

9.5供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

十二．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

# 第三部分 商务条款

*1. 交货期：

在正式签订合同3个月内完成ORACLE EBS 应用及数据库迁移和系统切换，系统运行正常，数据准确完整，从切换后第一个正常月结开始,中标方继续维持2个月全天候技术支持服务（成功月结是必要条件）。

2. 实施服务地点：成都光明光电股份有限公司（四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号）。

*3. 付款方法和条件：

3.1 签订合同10个工作日内，支付合同总金额的30%；

3.2 中标方完成ORACLE EBS 应用及数据库迁移(包括补丁安装测试)和系统切换，系统运行正常，数据准确完整，正常月结后10天之内支付合同总金额的35%；

3.3 中标方完成项目规定的报表优化、培训，从切换后第一个正常月结开始,继续维持2个月全天候技术支持服务（成功月结是必要条件），系统运行正常，业务处理无故障，甲方终验收合格，中标方开具全额增值税发票后10个工作日内支付合同总金额的30%；

3.4 余款的5%作为质保金，在项目终验验收合格后一年支付。

*4. 维保期：中标方应提供自项目验收之日起一年的免费技术咨询和支持服务。

# 第四部分 技术要求

一、项目概述

1.1 项目背景

根据公司业务需求，需要将公司ERP系统从SUN小机迁移到PC服务器上，完成跨平台ERP系统应用和数据库的数据迁移和报表优化，并保证迁移过程数据的安全性，确保数据准确完成、业务的正常运行。

1.2 现有ERP系统介绍

1.2.1 ERP运行环境及版本

| 服务器 | SUN小机（2台M5000） |
| --- | --- |
| 操作系统 | Oracle Solaris 10 9/10 s10s_u9wos_14a SPARC |
| EBS应用版本 | R12.1.3 |
| 数据库版本 | Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.7.0 - 64bit Production |
| 数据库大小 | 800G |

1.2.2 ERP系统业务模块

总帐、固定资产、应收、应付、成本、生产、质量、销售、采购、库存、人力。

1.2.3 二次开发

(1)各模块二次开发功能表单及报表,其中表单FMB 98个，报表RDF 40个。

(2)集成开发模块：需求平台、物流平台、金税开票接口、财务浪潮总帐接口。

1.2.4 ERP系统与外部业务系统集成情况

| 业务系统 | 接口 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| MES系统 | 写 | dblink |
| OA系统 | 读 | dblink |
| 一账通系统 | 读 | dblink |

二、项目内容

2.1 针对现有业务场景制定数据库和应用的总体迁移方案；

2.2 完成PC服务器数据库和应用运行环境的搭建及配置；

2.3 完成数据库和应用的迁移及补丁升级；

2.4 完成数据库和应用业务模块的测试及BUG修复；

2.5 完成现有数据库和应用系统性能的诊断，提出优化解决方案并完成优化；

2.6 根据迁移测试结果修订完善最终迁移详细技术方案，完成迁移风险评估及应急预案的制定；

2.7 完成数据库和应用生产环境的正式迁移、健康巡检、成功应用；

2.8 完成整个迁移过程文档资料的收集、整理和技术转移培训。

▲三、项目总体要求

3.1 功能完整要求

功能完整要求是指迁移后系统完整保留迁移前的功能和业务实现方式，通过相关技术措施确保迁移不会带来对功能的影响，同时也解决现有系统存在的Bug问题。具体体现在以下两个方面：

（1）标准功能：标准功能不会因为迁移而出现Bug和故障，在项目测试阶段必须对所有功能进行遍历，如遇标准功能出现故障,必须在正式迁移前解决。

（2）客户化内容：迁移前系统中的客户化报表、FORM和外部接口，在迁移后，由于系统发生变化，原有客户化程序不能继续使用，需要在测试阶段完成代码修订，确保功能完整性。

3.2 平滑过渡要求

ERP应用和数据库迁移，应该在不影响业务操作的情况下，平滑过渡到新应用环境中，要求迁移时间短、业务不中断，力争在短时间内完成系统切换。 具体体现在以下三个方面：

（1）保留完整历史数据；

（2）系统切换时间不能过长，系统停机时间控制在业务操作能接收的范围内；

（3）所有标准功能、客户化、外部接口程序业务处理正常，无BUG和数据错误。

3.3 最低风险要求

最低风险要求是通过精心设计迁移的方法步骤，规避系统迁移的风险点，使得整个项目在可控范围内如期达到预定的实施要求和相关验收标准，同时要充分考虑新系统的安全，避免系统切换后出现故障宕机，保障业务的顺利进行。具体体现在以下三个方面：

（1）周期可控

在迁移实施过程中，要保证实施的周期在可控范围之内，即如期完成相关工作，达到验收标准，这样才能降低系统的实施风险。

（2）数据安全

在实施过程中，首先要保证历史数据的完整，不能丢失历史数据；其次要保证业务数据正确处理、准确完整；最后要保护数据的机密性，防止机密信息外泄。

（3）新系统的安全

新系统部署之后，应提供完整的数据安全机制，通过建立数据容灾机制，保障新系统在使用之后不出故障，保障新系统应用稳定及数据安全。

▲四、项目具体要求

4.1 网络拓扑图

本次项目共部署三台PC服务器，其中，一台PC服务器部署数据库生产环境，一台PC服务器部署应用系统生产环境，两台服务器互为应用和数据库生产环境冷备，第三台PC服务器用于作为测试环境使用，同时部属应用和数据库测试环境。

4.2目标环境

| 服务器 | PC服务器（X86-64平台） |
| --- | --- |
| 操作系统 | Linux（RHEL6或7） |
| ERP版本 | EBS R12.1.3 |
| 数据库版本 | Oracle 11.2.04 |

4.3 ERP系统应用平台迁移

ERP系统应用平台迁移应采用最优迁移方式完成平台迁移及应用补丁安装并测试通过，满足公司业务需求。

4.3.1 ERP二次开发

（1）客户化开发

各模块二次开发功能表单及报表,其中表单FMB 98个，报表RDF 40个。

（2）集成开发模块

需求平台、物流平台、金税开票接口、财务浪潮总帐接口。

4.3.2 ERP系统补丁安装

在完成ERP系统迁移后，指导甲方评估系统所需的应用patch程序，完成patch程序安装及其涉及功能的测试验证。主要包括oracle官方发布，各功能模块修补漏洞提高稳定性的RPCs（参考metalink文档Doc ID 954704.1，包括但不限于patch14082924、patch22384200、patch21261663、patch22468218、patch22453253、patch22350639等），经评估需要实施的patch列表应包含在迁移实施方案中。

4.4 ERP系统数据库平台迁移

ERP系统数据库平台迁移应采用最优迁移方式完成数据迁移及数据库补丁安装并测试通过，满足公司业务需求。

4.5 ERP系统报表优化

系统中在用的部分客户化报表或功能，由于设计问题导致运行耗时长、运行时大量耗用系统资源的情况，需在此次迁移时进行优化，提升报表运行速度，降低报表运行时系统资源占用（如降低报表运行时Reads的次数等）。报表功能清单及优化要求如下：

| 报表/功能 | 类型 | 运行时段 | 资源占用 | 优化需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUX:逾期应收账龄表 | 并发 | 系统忙时 |  | 提升运行速度，报表运行时间降低到1小时 |
| CUX:挑库、发运确认及时性跟踪表 | 并发 | 系统忙时 | sql Physical Reads近6千万 | 提升报表运行速度，用户常规数量级的数据报表应在1小时内生成； 降低资源占用，运行时资源占用降低50% |
| CUX:购销业务报表 | 并发 | 系统忙时 | sql Physical Reads近8百万 | 降低资源占用，运行时资源占用降低50% |
| 增值税发票数据生成 | FORM表单 | 系统忙时 | sql Physical Reads近8百万 | 降低资源占用，运行时资源占用降低50% |
| FNDGSCST | 并发 | 系统忙时 |  | 分析运行时系统资源占用原因，降低系统运行时资源占用 |
| CUX:库存收发存报表 | 并发 | 系统忙时 | sql Physical Reads近2百万 | 降低资源占用，运行时资源占用降低50% |
| CUX:供应商客户余额表(GL日期) | 并发 | 系统忙时 |  | 提升运行速度，报表运行时间降低到1小时 |
| CUX:发票匹配明细报表 | 并发 | 系统忙时 |  | 提升运行速度，报表运行时间降低到1小时 |

注：系统忙时指月末24日至次月3日用户操作量最大，对报表的及时性要求最高的一段时间。

▲六、项目实施任务及要求

在本次项目实施过程中，根据公司实际情况，要求中标方在项目建设周期内完成项目迁移及系统切换工作，并保证业务正常运行。

6.1 在整个项目实施过程中，由中标方主导整个系统的迁移工作，负责完成生产环境及实施过程中测试环境的搭建、系统BUG修复和ERP系统优化工作；招标方提供硬件基础环境，并在实施过程中配合中标方开展业务应用测试。

6.2 中标方至少采用2+1方式实施，即一次测试+一次模拟切换测试+正式迁移，并根据实际测试情况，为降低风险可以增加迁移测试次数，保证一次迁移成功。

6.3 中标方必须制定详细的项目实施计划，明确各阶段目标任务，编写项目总体规划方案和详细迁移技术方案、测试方案、健康巡检方案，编写详细的测试报告、BUG及故障修复报告和风险评估报告，生产环境切换后的健康巡检报告等文档。所有计划、方案经招标方讨论确认方可实施，所有报告经招标方确认有效。

6.4 在风险控制上，迁移和切换时间必须控制在双方约定时间内完成，如在升级和切换过程中遇到系统故障问题，投标方需在1小时内对问题作出判断并确定继续迁移或系统退回，以保证在4小时内完成退回。

七、建设进度

在正式签订合同3个月内完成ORACLE EBS 应用及数据库迁移和系统切换，系统运行正常，数据准确完整，从切换后第一个正常月结开始,中标方继续维持2个月全天候技术支持服务（成功月结是必要条件）。

从切换后第一个正常月结开始，一个月之内完成规定的报表优化和技术培训。

八、项目培训

8.1 培训内容

8.1.1 Oracle数据库培训

数据库软件安装及环境配置；数据库补丁操作培训；数据库归档及备份培训；数据库日常运维及管理培训。

8.1.2 Oracle EBS培训

EBS软件安装及环境配置；EBS补丁操作培训；EBS克隆操作培训；EBS日常运维及管理培训。

8.1.3 Oracle数据库及EBS迁移

Oracle数据库及EBS迁移过程及问题处理相关培训。

8.1.4 日常运维

系统日常运维、常用运维工具及运维命令培训。

8.2 培训地点：招标方现场。

九、售后服务

9.1 中标方应提供自项目验收之日起一年的免费技术咨询和支持服务；

9.2 中标方提供24小时技术支持人员的联系方式，有变更及时通知，以备紧急问题的指导处理。

9.3 中标方提供7×24小时的电话、email、传真、QQ、微信等多种方式的远程技术服务。

9.4 远程服务不能解决的问题，中标方须免费提供技术人员现场服务。

9.5 针对招标方系统应用中提出的技术问题，中标方必须在30分钟内予以响应。在招标方遇到紧急技术问题时，应在2小时内到场，24小时内解决技术问题恢复正常运行。

十、项目验收

10.1 项目交付资料

中标方在项目结束前须提供但不限于以下清单所列文档：项目进度计划、项目总体规划方案、技术方案、测试方案、健康巡检方案，编写详细的测试报告、BUG及故障修复报告和风险评估报告，生产环境切换后的健康巡检报告等实施相关文档和日常运维手册等文档资料的电子版或纸介质。

10.2 中标方在项目整体验收前应满足以下条件：

10.2.1项目交付资料完整有效；

10.2.2 完成系统迁移并成功切换，连续2个月以上无故障运行（成功月结是必要条件）；

10.2.3 完成项目要求的所有优化、培训，并达到培训要求。

十一、保密要求及责任声明

11.1中标方在项目实施过程中必须按照国家《保密法》及甲方的保密要求履行保密责任。因泄密，给国家和甲方造成损失，中标方除必须赔偿由此造成的一切损失外，还应承担相应的法律责任。

11.2中标方在项目实施期间，与招标方签定保密协议，同时中标方必须与其项目团队成员签订保密协议，保守甲方秘密，遵守甲方在保密管理方面的各项规章制度。中标方及其工作人员在项目实施过程中接触到(包括甲方提供)的各种程序代码、数据、图纸、技术资料、分析报告等甲方内部信息，中标方承诺这些资料信息只用于本项目工作中，不得复制、传播、出售，不得向任何第三方泄漏，否则，中标方必须赔偿由此造成的一切损失，并承担相应的法律责任。

11.3本项目产生的各种资料、方案、报告属于招标方核心商业秘密，中标方在任何情况下都不得向任何第三方泄漏，否则，中标方必须赔偿由此造成的一切损失，并承担相应的法律责任。

十二、对投标方要求

12.1 投标方具有履行合同的能力，包括专业技术能力、管理能力、经验、信誉和相应的从业人员；

12.2 投标方技术人员须具有Oracle数据库、Oracle EBS及跨平台迁移等相关知识和能力，具有本项目相关的技术经验；（提供相关证明材料）

12.3 投标方须提供自2017年以来近三年至少1个类似Oracle EBS跨平台项目迁移的成功应用案例，并提供相关书面证明材料。（提供合同复印件、验收证明等）

# 第五部分 附件

附件一

法定代表人授权委托书

成都光明光电股份有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

附件四

技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判代表签字：

日期：