## 光明光学智能终端精密光学元器件新厂房建设项目

## （工程造价施工阶段全过程跟踪审核采购）

询

价

采

购

文

件

采购人：成都光明光学元件有限公司

2020年8月

目录

第一章询价邀请	2

第二章供应商须知	4

第三章评审办法	18

第四章合同条款及格式	20

第五章响应文件格式	35

## 第一章 询价邀请

光明光学智能终端精密光学元器件新厂房建设项目（工程造价施工阶段全过程跟踪审核采购）

1.采购条件

1.1本采购项目成都光明光学元件有限公司光明光学智能终端精密光学元器件新厂房建设项目已由成都市新都区发展和改革局备案，批准文号为川投资备【 2018-510114-30-03-319265】FGQB-0584号，项目业主为成都光明光学元件有限公司，建设资金来源为业主自筹。项目出资比例为 100% ，采购人为成都光明光学元件有限公司。现对该项目工程造价施工阶段全过程跟踪审核进行询价采购。

2.项目概况与采购范围

2.1项目名称：光明光学智能终端精密光学元器件新厂房建设项目（工程造价施工阶段全过程跟踪审核采购）

2.2建设地点：成都市新都工业东区黄鹤路339号。

2.3建设规模及内容：项目扩建厂房一栋，项目占地3276.31平方米，总建筑面积18739.08平方米，施工投资概算为3806.08万元。

2.4服务期：签订工程造价咨询合同至该项目全部竣工验收并完成工程竣工结算审计时止。

2.5采购范围：施工阶段全过程造价控制咨询服务（包括施工合同审核、施工阶段的工程造价过程跟踪审计、工程竣工结算审计等阶段的工作；包括但不限于隐蔽工程现场收方和验收，设计和施工技术变更经济签证审核，设备及材料采购价格、安装、调试、试运行、竣工验收、工程接收等审计，对现场签证、变更洽商提供咨询，对承包人提交工程进度款、变更款等款项支付进行审核；以及工程资料归档和工程竣工结算审计等相关服务；需依据《四川省工程造价咨询服务标准》相关工作标准进行。

2.6质量标准：符合国家及地方现行相关规范及标准，并通过有关主管部门审查。

2.7项目最高限价：27.76万元。

3．供应商资格要求

3.1本次采购要求供应商具备：

（1）须具有独立法人资格，为一般纳税人，可以开具增值税专用发票；

（2）须具有国家建设行政主管部门颁发的工程造价甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

（3）信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；

（4）财务要求：近3年（2017年1月1日）或成立至今（成立不足3年的）无亏损，提供经审计的财务报告（含资产负债表、损益表和现金流量表）；

（5）派驻项目负责人1名，须具备全国注册造价工程师执业资格（需注册在本单位）和中级及以上职称；派驻项目其他工作人员不少于1人，并具备相关资质；施工期间相关工作人员必须每日到场。

（6）企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外造价咨询企业入川承揽业务验证登记证》。

3.2本次采购不接受联合体询价。

3.3供应商在响应文件递交截止时间和询价时间当日在“成都市建筑市场信用信息管理系统”中被列入市场禁入名单的（联合体投标的，组成联合体各投标人任意一家被列入市场禁入名单的），一律不能成为成交供应商。

4.询价文件的获取

4.1.凡有意参加报价的供应商，请于2020年8月12日至2020年8月20日10:30以前，以自行下载方式，于成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）处获取询价文件。

4.2.采购人不提供邮购询价文件服务。

5．响应文件的递交

5.1响应文件递交截止时间（报价截止时间，下同）和询价时间为2020年8月20日10:30（北京时间）。

5.2响应文件递交地点和询价地点：成都光明光学元件有限公司综合管理部。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次采购公告在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）上发布。

7．联系方式

采购人：成都光明光学元件有限公司

地  址：成都市新都工业东区黄鹤路339号

业务联系人：刘女士

联系电话：028-83992032-8530

响应文件接收人：斯先生

联系电话：028-83992032-8201

成都光明光学元件有限公司

2020年8月12日

## 第二章供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：成都光明光学元件有限公司 地址：成都市新都工业东区黄鹤路339号 业务联系人：刘女士 联系电话：028-83992032-8530 响应文件接收人：斯先生 联系电话：028-83992032-8201 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | / |
| 1.1.4 | 项目名称 | 光明光学智能终端精密光学元器件新厂房建设项目（工程造价施工阶段全过程跟踪审核采购） |
| 1.1.5 | 项目地点 | 成都市新都工业东区黄鹤路339号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 施工阶段全过程造价控制咨询服务（包括施工合同审核、施工阶段的工程造价过程跟踪审计、工程竣工结算审计等阶段的工作；包括但不限于隐蔽工程现场收方和验收，设计和施工技术变更经济签证审核，设备及材料采购价格、安装、调试、试运行、竣工验收、工程接收等审计，对现场签证、变更洽商提供咨询，对承包人提交工程进度款、变更款等款项支付进行审核；以及工程资料归档和工程竣工结算审计等相关服务；需依据《四川省工程造价咨询服务标准》相关工作标准进行。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 签订工程造价咨询合同至该项目全部竣工验收并完成工程竣工结算审计时止。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家及地方现行相关规范及标准，并通过有关主管部门审查。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 | （1）须具有独立法人资格，为一般纳税人，可以开具增值税专用发票； （2）须具有国家建设行政主管部门颁发的工程造价甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力； （3）信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间； （4）财务要求：近3年（2017年1月1日）或成立至今（成立不足3年的）无亏损，提供经审计的财务报告（含资产负债表、损益表和现金流量表）； （5）派驻项目负责人1名，须具备全国注册造价工程师执业资格（需注册在本单位）和中级及以上职称；派驻项目其他工作人员不少于1人，并具备相关资质；施工期间相关工作人员必须每日到场。 （6）企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外造价咨询企业入川承揽业务验证登记证》。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体询价 | 本次询价不接受联合体询价 |
| 1.4.3 | 限制报价的情形 | 除供应商不得存在的12种情形之一外，供应商也不得存在下列情形之一： （13）四川省国家投资建设项目的第一成交候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃成交资格的，在3年内不接受其参与采购； （14）在四川省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在3年内不接受其参与采购； （15）近半年内在所有招投标及采购和合同履行过程中被监督部门行政处罚的。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时报价： （1）法定代表人为同一人； （2）母公司与其全资子公司； （3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30％）； （4）被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人； （5）具有投资参股关系的关联企业； （6）相互任职或工作的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 1.10.1 | 询价采购预备会 | 不召开。 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的截止时间 | 响应文件递交截止时间3天前进行匿名提问。 |
| 1.10.3 | 采购人书面澄清的时间 | 响应文件递交截止时间1天前，采购人在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）上发布，供应商自行下载获取。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成询价文件的其他材料 | 补遗、澄清或答疑（如有时） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清询价文件的截止时间 | 同1.10.2的时间要求。 |
| 2.2.2 | 询价截止时间 | 详见询价邀请。 |
| 3.1.1 | 构成响应文件 的其他材料 | （1）报价文件真实性和不存在限制报价情形的声明。 （2）供应商认为应附的其他资料。（供应商认为应提供的其他资料，格式不限）。 |
| 3.2.1 | 最高限价 | 基本审核费最高限价： 27.76 万元。超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 3.3.1 | 响应报价有效期 | 60个日历天（从询价截止之日算起，若采购人或监督部门因工作需要则顺延） |
| 3.4.1 | 询价保证金 | / |
| 3.5.2 | 近年财务状况 的年份要求 | 2017年-2019年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 报价方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 响应文件格式 | （1）供应商不得对响应文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）供应商可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与询价文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但询价文件中另有规定的从其规定。 （4）响应文件应对询价文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）响应文件应内容完整，字迹清晰可辨。响应文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、报价价格的，应作无效报价处理。 （6）响应文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评审小组应要求供应商提供原件核验。 |
| 3.7.3 | 签字、盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖供应商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）响应文件格式中要求供应商“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自参加询价而不委托代理人的，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人参加询价，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 （4）响应文件若有修改，修改处应加盖供应商单位（法定名称）的印章，或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 （5）响应文件中的证明资料复印件（或扫描件），供应商加盖鲜章。 |
| 3.7.4 | 响应文件的制作 | （1）响应文件需准备纸质文件两份，其中正本一份，副本一份。响应文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由供应商自行承担。 （2）响应文件需打印（复印）或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。 （3）纸质文件进行密封，在询价截止时间前递交到指定询价地点。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 响应文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 响应文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 响应文件应加盖供应商单位（法定名称）章骑缝章。 响应文件应严格按照“响应文件格式”中的目录次序装订。 响应文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的响应文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.1.1 | 响应文件的 包装和密封 | 响应文件的纸质文件应单独包装。 每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章（鲜章），评审时评审小组对响应文件密封进行密封确认，未按要求包装和密封的响应文件，应作无效报价处理。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人的地址： 采购人名称： (项目名称) 响应文件 在2020年8月20日10时30分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 成都光明光学元件有限公司综合管理部 成都市新都工业东区黄鹤路339号 响应文件接收人：斯先生 联系电话：028-83992032-8201 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 询价时间和地点 | 询价时间：2020年8月20日10：30（北京时间）。 询价地点：成都市新都工业东区黄鹤路339号 |
| 6.1.1 | 评审小组 | 采购人成立评审小组对供应商响应文件进行评审。 |
| 6.3 | 评审办法 | 最低评标价法。 如出现价格相同情况，评审小组将对资质和业绩进行优选（首先对资质进行优选，在资质等级相同情况下对业绩进行评选），对未中选单位不另作解释。 |
| 7.1 | 确定成交供应商 | 由评审小组推荐的成交候选人数：1～3名。 采购人确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交资格、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件、成交供应商的响应文件、中选通知书要求与采购人签订合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 编页码 | 响应文件应从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 |
| 10.2 | 报价方式 | 该项目按基本审核费包干总价报价；工程竣工结算审减效益费按工程造价竣工结算审减金额的3%计取。 |
| 10.3 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，即： （1）响应文件中报价函的总报价（大小写）只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）响应报价的单位应与公布的最高限价一致（即以人民币“万元”为单位），小数点后保留位数与公布的最高限价一致。 |
| 10.4 | 成交价 | 以成交的供应商在报价函中的响应报价为准。无论是采用综合评估法还是经评审的最低价评审法，都不保证报价最低的供应商成交，也不解释原因。 |
| 10.5 | 否决报价条款 | （1）未按询价文件规定的格式填写（按原格式扩展除外），内容不全，经评审小组评审未通过的； （2）与其他供应商串通报价，或者与采购人串通报价的； （3）以他人名义报价，或者以其他方式弄虚作假的； （4） 在采购过程中有商业贿赂行为的； （5）其他违反询价通知书规定实质性条款要求的。 |
| 10.6 | 低于成本报价 | （1）供应商的报价高于最高限价的报价，作无效报价处理，不进入下一步评审。 （2）供应商的报价低于最高限价的65%，作无效报价处理，不进入下一步评审。 （3）当供应商的评选价低于最高限价相应价格的70%并且低于该项目通过初步评审所有合格的供应商报价算术平均值的80%时，该供应商的报价将被认定为低于成本报价，作无效报价处理。 |
| 10.7 | 服务费用拨付 | 服务费用支付方式：银行转账。 成交供应商提供相应额度增值税专用发票，项目业主的资金拨付到成交供应商在项目实施地银行开设的企业法人账户。 具体详合同条款及格式。 |
| 10.8 | 询价文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 询价文件中采购人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准：没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 |
| 10.9 | 询价文件的解释 | 询价文件由采购人解释。 |
| 10.10 | 响应文件的真实性要求 | 供应商所递交的响应文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 供应商声明不存在限制响应报价情形但被发现存在限制响应报价情形的，构成隐瞒，属于虚假报价行为。 如响应文件存在虚假，在评审阶段，评审小组应将该响应文件作无效报价处理；成交候选人或成交供应商确定后发现的，采购人可以取消其成交候选人或成交供应商资格，取消成交，报相关部门按规定予以处罚；并依次递补紧随其后的成交候选人为成交供应商，或重新组织采购。 |
| 10.11 | 补充说明 | 构成本询价文件各组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本询价项目所需的其他目的。 |
| 10.12 | 询价通知书的“注” | 询价通知书第六章响应文件格式中的“注”，供应商在编制响应文件时可以删除也可以保留，不影响其有效性。 |
| 10.13 | 询价费用 | 供应商在本次询价过程中所发生的一切费用，无论成交与否均由供应商自行承担。 |
| 注：询价文件中其他地方与供应商须知前附表不一致时，以本附表为准，有补遗的以最后发生的补遗为准。按询价文件前附表执行。 |  |  |

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本询价采购项目已具备采购条件，现对该项目过程审计服务进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见供应商须知前附表。

- 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购范围、服务期和质量标准

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 服务期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本标段工作的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见供应商须知前附表；

(2)信誉要求：见供应商须知前附表；

(3)财务要求：见供应商须知前附表；

(4)业绩要求：见供应商须知前附表；

(5)项目负责人资格：见供应商须知前附表；

(6)其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体询价的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按询价通知书提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中报价。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (l)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2)为本工程的施工承包人；

- (4)为本工程提供询价代理服务的；

- (5)与本工程的监理人或询价代理机构同为一个法定代表人的；

- (6)与本工程的监理人或询价代理机构相互控股或参股的；

- (7)与本工程的监理人或询价代理机构相互任职或工作的；

- (8)被责令停业的；

- (9)被暂停或取消报价资格的；

- (10)财产被接管或冻结的；

- (11)在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量问题的。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加询价采购活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与采购活动的各方应对询价通知书和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 询价采购预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开询价采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询价采购预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在规定时间内澄清。

1.10.3 询价采购预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买询价通知书的供应商。该澄清内容为询价通知书的组成部分。

- 1.11 分包

1.11.1 供应商须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，供应商应当按照第四章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

- 1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离询价通知书某些要求的，偏离应当符合询价通知书规定的偏离范围和幅度。

- 2. 询价文件

- 2.1 询价文件的组成

本询价文件包括：

（1）询价邀请；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）响应文件格式；

（6）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询价通知书所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

- 2.2 询价文件的澄清

详见供应商须知前附表

- 2.3 询价文件的修改

详见供应商须知前附表

3.响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）承诺书；

（3）法定代表人身份证明；

（4）授权委托书；

（5）资格审查资料；

（6）其他材料。

- 3.2 响应报价

3.2.1供应商须按采购人给的最高限价报价，最高不能高于采购人给定的最高限价，也不得低于成本。

3.2.2 供应商在报价截止时间前修改报价函中的报价总报价，应同时修改响应文件中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.3供应商派驻现场的人员及自备设备等财产的有关保险由供应商自行办理，保险费由供应商承担并支付，并包含在所报的取费比率中，业主不单独支付。

3.2.4业主方不向供应商提供任何工作条件和生活条件，工作条件和生活条件由供应商自行解决，所需费用由供应商在报价中考虑。

3.2.5供应商已完成本项目过程审计服务所需缴纳的所有税费由供应商承担（已包含在所报的取费比率中，业主不单独支付）。

3.2.6本次报价拒绝以调价函的形式对报价进行调整。

- 3.3 报价有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，报价有效期为60个日历天。

3.3.2 在报价有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担询价文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长报价有效期。供应商同意延长的，应相应延长其询价保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其询价保证金。

- 3.4 询价保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“响应文件格式”规定的询价保证金格式递交询价保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.5 资格审查资料

3.5.1“供应商基本情况表”应附供应商营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应提供经审计的财务报告（含资产负债表、损益表和现金流量表）复印件或扫描件，具体年份要求见供应商须知前附表。

- 3.6 备选报价方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选报价方案。允许供应商递交备选报价方案的，只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。评审小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照询价通知书要求编制的报价方案的，采购人可以接受该备选报价方案。

- 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对询价文件有关采购范围、报价有效期、工期、质量标准、采购人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。供应商的法定代表人授权代理人签字的，响应文件应附由法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 响应文件正本一份, 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

- 4. 报价响应

- 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在第2.2.2项规定的询价截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的询价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 询价

- 5.1 询价时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的询价截止时间（询价时间）和供应商须知前附表规定的地点询价采购。

- 6. 评审

- 6.1 评审小组

6.1.1 评审工作由采购人组建的评审小组负责。评选小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

- 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评审

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 7. 合同授予

- 7.1 定选方式

除供应商须知前附表规定评审小组直接确定成交供应商外，采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交供应商，评审小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

- 7.2 成交通知

在本章第3.3款规定的报价有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出中选通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。中选通知书按本章附表格式填写。

- 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的担保形式和询价文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，其询价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过询价保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交供应商应当自中选通知书发出之日起30天内，根据询价问价和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交，其询价保证金不予退还；给采购人造成的损失超过询价保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中选通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还询价保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8．重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

(l)询价截止时间止，供应商少于3 个的；

(2)经评审小组评审后否决所有报价的。

- 9．纪律和监督

- 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

- 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次询价活动违反法律、法规和规章规定的，有权向采购人上级单位或有关行政监督部门投诉。

- 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附表一：中选通知书

中选通知书

:

你方于   年   月    日所递交的                          （项目名称）报价文件己被我方接受，被确定为中选人。

中选价：基本审核费包干总价       ；工程竣工结算审减效益费按工程造价竣工结算审减金额的3%计取。

服务期：

服务范围：

质量标准：

项目负责人：                 资质证书号：

履行地点：

请你方在本通知书发出后的     日内，根据询价文件要求与我方签订询价合同，在此之前按询价文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

采购人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

年    月＿日

附表二：成交结果通知书

成交结果通知书

（未成交供应商名称）：

我方已接受（成交供应商名称）于（询价日期）所递交的（项目名称）响应文件，确定（成交供应商名称）为成交供应商。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

采购人：（盖单位章）

年月日

# 第三章 评审办法（最低评标价法）

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 签字、盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.7.3 项要求 |
|  |  | 副本份数 | 符合第二章“供应商须知”第3.7.4 项要求 |
|  |  | 装订 | 符合第二章“供应商须知”第3.7.5 项要求 |
|  |  | 编页码 | 符合第二章“供应商须知”第10.1 项要求 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求和符合第二章“供应商须知”第3.7.1 项要求 |
|  |  | 报价唯一 | 符合第二章“供应商须知”第10.3项要求 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1 项要求 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1 项要求 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1 项要求 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1 项要求 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1 项要求 |
|  |  | 报价要求 | 不存在第1.4.3项任何一种情形之一 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 报价内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1 项要求 |
|  |  | 服务期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2 项要求 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3 项要求 |
|  |  | 报价有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1 项要求 |
|  |  | 询价保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1 项要求 |
|  |  | 权利和义务 | 符合第四章“合同条款及格式” 要求 |
|  |  | 响应报价 | 符合第二章“供应商须知”第3.2 项、第10.2项至第10.6项要求 |

1. 评审方法

本次评审采用最低评标价法，如出现价格相同情况，评审小组将对资质和业绩进行优选（首先对资质进行优选，在资质等级相同情况下对业绩进行评选），对未中选单位不另作解释。评审小组对满足询价文件实质性要求的报价文件，按价格由低到高顺序推荐成交候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第3.5.1 项至第3.5.2 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效报价处理，不进入下一步评审。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其报价作无效报价处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评选小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 报价有算术错误的，评选小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 评审结果

3.2.1 除第二章“报供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，评审小组按照价格由低到高的顺序推荐成交候选人。

3.2.2 评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

# 第四章合同条款及格式

GF—2015—0212

建设工程造价咨询合同

住 房 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分　协议书

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
    1.工程名称：                                 。         
    2.工程地点：                                   。

3.工程规模：                                    		。

4.投资金额：                                    		。

5.资金来源：                                        	。

6.建设工期或周期：                                    	。

7.其他：                                        		。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：_                           _____。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自        年____月___日开始实施，至     年____月___日终结。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：

_____________________________________________________________。

五、酬金或计取方式

1.酬金：____________   （大写）（¥                ）。

2.计取方式：基本审核费总价包干；工程竣工结算审减效益费按工程造价竣工结算审减金额的3%计取。

六、合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构

成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：        年______月________日。

2.订立地点：_____________________________。

九、合同生效

本合同自___________________________________________________生效。

十、合同份数

本合同一式_____份，具有同等法律效力，其中委托人执_____份，咨询人执_____份。

委 托 人：___________（盖章）       咨 询 人：___________（盖章） 
    法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________（签字）    代理人：_________（签字）         
    组织机构代码：                      组织机构代码：

纳税人识别码：                      纳税人识别码：

住    所：                          住    所：

账    号：                          账    号：

开户银行：                          开户银行：
    邮政编码：                          邮政编码：
    电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：
    电子信箱：                          电子信箱：

# 第二部分　通用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。
    1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。
    1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚

实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更 
  　6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
　　6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。
　　6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；
    （2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止
　　除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
　 （1）咨询人完成本合同约定的全部工作；
　 （2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商
　　双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解
　　如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼
　　双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

# 第三部分　专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言
    本合同文件使用中文。

1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:《建设工程造价咨询成果文件质量标准》、《四川省工程造价咨询服务标准》。

2.委托人的义务

2.1提供资料详见《委托人提供资料一览表》：

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有注册造价师资格条件，团队人员的数量为_____________人。

3.1.2项目负责人为：________________，项目负责人为履行本合同的权限为：_____________________________________________________________。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：_______________________。咨询人向委托人提供的资料还包括：___________________________________。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准，详见《咨询人提交成果文件一览表》：

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施阶段 |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 |  |  |  |  |  |
| 其他服务 |  |  |  |  |  |

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后_________日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：_______________________________________________________。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：                           。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：_____________________。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：________________。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：                          。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：____________________。

5. 支付

5.1支付货币

币种为： 人民币。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期_____日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更
    6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：_________________________________。 
    6.1.4因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：___________________________________________。

6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：___________________________。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：

。

7. 争议解决

7.2调解
    如果双方不能在______日内解决本合同争议，可以将其提交____________

_______________________________________________________进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第__种方式：
   （1）提请_____________________________________仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向_______________________________________人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由_______支付。

差旅费及相关费用的支付：_____________________________________。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：___________________________。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：___________________________________。
    咨询人申明的保密事项和期限：___________________________________。             
    第三人申明的保密事项和期限：___________________________________。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在

日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于___________。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于___________。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：                                   ___________________________________________________________________。

9.补充条款

施工期间相关工作人员必须保证每天在现场(由委托人进行考勤)，否则按200元/人•天进行罚款，以上罚款均在基本审核费用中扣除。

## 第五章 响应文件格式

正本（副本）

_____________(项目名称)

响应文件

供应商：                       （全称并加盖单位公章）

法定代表人(签字或盖章)或其委托代理人(签字)：__________________

__________年_________月_________日

目录

一、报价函

二、承诺书

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

（二）项目负责人简历表

（三）拟派本项目工作人员一览表

（四）财务状况表

（五）

六、其他资料

一、报价函

报价函

致：  (采购人)

1、我公司全面研究了                         的过程审计询价文件及相关资料，我们将遵照询价文件的要求承担本询价工作范围内的全部过程审计工作。

2、现递交我公司报价文件正本壹份，副本壹份。

3、我们完全同意询价人选择中选单位的办法，并同意自行承担为报价所发生的一切费用。

4、我们同意在从规定的公开报价之日起60天的报价文件有效期内严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受中选。

5、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你单位的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。

6、我公司承诺按         万元（大写      ）（含6%增值税）收取基本审核费；工程竣工结算审减效益费按工程造价竣工结算审减金额的3%计取。

7、其他承诺(如有)：

报  价  人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)或委托代理人(签字)：

日  期:      年      月      日

二、承诺书

致：        (采购人)

我单位报价文件在整个询价报价过程均保持有效性。若我公司在本次工程的询价报价的全过程中提供了不真实的资料或信息，则询价人有充分理由和权力拒绝直至取消我公司的报价及中选资格，且我公司将无条件承担由此给本次询价带来的一切后果(包括经济损失)。

特此承诺。

申请人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)或委托代理人(签字)：

日期：     年     月     日

三、法定代表人身份证明

单位名称:

单位性质:

地    址:

成立时间:           年        月       日

经营期限:

姓 名:          性 别:          年 龄:          职 务:

系          (报价人单位名称)         的法定代表人。

特此证明。

报价人(盖章):

日  期:     年     月     日

附：法定代表人身份证复印件。

四、授权委托书

本授权委托书声明：我            (姓名)系       (报价人名称)         的法定代表人，现授权           (职务、姓名)为我公司签署              的报价文件的代理人，并承认代理人全权代表我所签署的本工程的工程造价施工阶段全过程跟踪审核报价文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人(签字):           性别:                 年龄：

身份证号码:                      职务：

投  选  人(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

日      期:       年       月       日

注：附授权委托代理人身份证复印件

五、资格审查资料

（一）报价人基本情况表

| 1 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |
| 7 | 公司资质等级证书号 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 公司 (是否)通过何种 质量保证体系认证。(如通过请附有关证书的复印件并提供认证机构年审监督报告) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 公司员工总人数(单位：人) |  | 有职称的管理人员(单位：人) |  |  |  |  |
|  |  |  | 高级 | 中级 |  | 初级 | 其他 |
| 10 | 主营范围： 1、 2、 3、 … |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

注：本表须附企业营业执照副本、资质等级证书副本、质量保证体系认证证书、一般纳税人证明等复印件。

（二）项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 | 工期 | 竣工日期 | 建设单位联系电话 |  |

注：（1）提供项目负责人的身份证、职称证、注册资格证书复印件；

（2）项目负责人须为注册在报价人本单位人员，提供最近六个月企业为其缴纳的养老保险凭据或社保部门出具的证明及个人缴费记录；

（3）此表需填写的项目信息栏可根据实际情况增加或减少。

（三）拟派本项目工作人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 职 称 | 专业或资质 | 从事本专业工作年限 | 在本工程中拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）拟派项目工作人员提供身份证、相关资质证书复印件；

（2）拟派项目工作人员须为注册在报价人本单位人员，提供最近六个月企业为其缴纳的养老保险凭据或社保部门出具的证明及个人缴费记录；

（3）此表中的专业以相关资质证书中的专业为准；

（4）此表需填写的项目信息栏可根据实际情况增加或减少。

（四）财务状况表

| 财务状况 (单位：元) | 近3年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 总资产 |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |
| 总负债 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |

注：（1）提供近3年经第三方机构审计的财务报告（含资产负债表、损益表和现金流量表）复印件。

六、其他资料

（一）报价文件真实性和不存在询价文件约定限制报价情形的声明。

（二）报价人认为需要提供的其它资料。