裸玻璃智能包装系统软件项目

采购编号：(2020)JY-34-2

询

价

采

购

文

件

中国·四川

2021年5月

## 目    录

## 第一章  询价采购公告

## 第二章  供应商须知

## 第三章  采购项目技术、服务及其他商务要求

## 第四章  响应文件格式

## 第五章  评审方法

## 第六章  采购合同

## 第一章  询价采购公告

成都光明光电股份有限公司拟对裸玻璃智能包装系统软件项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目概况与范围

1.项目编号：(2020)JY-34-2；

2.采购项目名称：裸玻璃智能包装系统软件；

3.数量：1套；

4.交货地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号；

5. 交货期：合同签订后75天内。

二、供应商资格要求

1.供应商应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或同等法律效力证明文件；

2.不接受联合体参与本次询价。

三、询价采购文件的获取

1.询价采购文件2021年5月10日至2021年5月20日12:00，在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）获取。

四、响应文件的递交

1.递交响应文件截止时间：2021年5月20日12:00（北京时间）。

2.报价文件接收地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电股份有限公司审计法规部

3.报价文件接收人：向颖           联系电话： 028-88456106

4.响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

五、发布公告的媒介

本次询价采购公告在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）上发布。

六、联系方式

联系人：杨先生      联系电话： 028-88456070

联系地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号

邮政编码：610100

采购单位监督人：曹先生             联系电话：028-88456223

2021年5月

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知附表

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都光明光电股份有限公司 地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人：杨先生 电 话：028-88456070 |
| 2 | 项目名称 | 裸玻璃智能包装系统软件项目 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 提供在有效期内营业执照副本复印件（营业执照有效期要完全覆盖本次询价的有效期）。 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 谈判响应文件由正本1份；副本2份组成 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） 2.报价函、商务部分和技术部分分别单独装订成册并编制目录，须分别在报价函、商务部分和技术部分封面上标明“报价函”或“商务部分”或“技术部分”。 |
| 11 | 封套上写明 | 采购人的地址：成都市龙泉驿区成龙路三段359号 采购人名称：成都光明光电股份有限公司 成都光明光电股份有限公司裸玻璃智能包装系统软件项目采购询价报价文件在2021年5月20日12：00 时前不得开启 |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期 90 天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 16 | 评审办法 | 综合评分法 |

## 一、总  则

### 1.适用范围

1.1 本询价采购文件仅适用于本次询价所叙述的货物采购。

1.2 本询价采购文件的解释权归采购人构所有。

### 2.采购主体

2.1本次询价的采购人是成都光明光电股份有限公司。

### 3. 询价费用

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

4.询价保证金（不适用）

4.1 供应商必须以人民币为计量单位提交询价采购文件规定数额的询价保证金，并作为其报价的一部分。联合体询价的，可以由联合体的一方或者共同提交询价保证金，以一方名义提交询价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

4.2以现金或者支票形式提交的询价保证金应当从其基本账户转出。

4.3 未按询价文件要求在规定时间前交纳规定数额询价保证金的响应文件无效。

4.4 供应商所交纳的询价保证金不计利息。

4.5 未成交供应商的询价保证金，将在供应商确认通知单发出后五个工作日内全额退还（非现金形式）。

成交供应商的询价保证金在成交供应商与采购人签订采购合同并按规定交纳了履约保证金（如要求）后5个工作日内退还（非现金形式）。退还时请返还采购合同（原件）1份及经采购方盖章确认的履约保证金缴纳凭证复印件（如要求）。

为确保保证金的退还，请各供应商完整无误地填写本询价采购文件第四章“询价保证金说明函”，并询价当天单独递交给现场工作人员。

由于供应商自身原因（未递交或未及时递交询价保证金说明函、未填写完整、内容填写错误、字迹不清、未盖公章等情况）造成保证金未在规定时间内退还的，一切后果由供应商自负。

有关部门认定是否违法、违规、违纪时效不计算在五个工作日内。

4.6发生下列情形之一的，将不予退还询价保证金：

（1）在询价采购文件规定的询价截止时间后撤回相应文件的；

（2）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（3）成交后放弃成交、不领取或者不接收供应商确认通知单的；

（4）由于成交人的原因未能按照询价采购文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于成交人的原因未能按照询价采购文件的规定交纳履约保证金的（如要求）；

（6）询价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

5.响应文件有效期

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价采购文件规定的期限，但不得短于询价采购文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

6.知识产权

6.1供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任和费用。

6.2 除非询价采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

6.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 二、询价采购文件

### 1．询价采购文件的构成

1.1 询价采购文件是供应商准备响应文件和参加询价采购活动的依据。询价采购文件用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

1.2 供应商应认真阅读和充分理解询价采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价采购文件的全部内容，按照询价采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 2. 询价采购文件的澄清和修改

2.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对询价采购文件进行澄清或者修改。

2.2 采购人对已发出的询价采购文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了询价采购文件的供应商，同时在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交响应文件截止之日3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

2.3供应商认为采购人需要对询价采购文件进行澄清或者修改的，可以在提交响应文件截止之日3个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

### 3. 答疑会和现场考察

3.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在询价采购文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价采购文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

3.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取询价采购文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视为放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

3.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

## 三、响应文件

### 1.响应文件的组成

供应商应按照询价采购文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

### 2.响应文件的语言

2.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

2.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 3．计量单位

除询价采购文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

4. 报价货币

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价采购文件约定为准。

5.响应文件格式

5.1 供应商应执行询价采购文件第四章的规定要求。

5.2 对于没有格式要求的询价采购文件由供应商自行编写。

6.响应文件的编制和签署

6.1参加询价的供应商应按照询价采购文件的要求，准备响应文件。

6.2响应文件需准备纸质文件3份，正本1份；副本2份组成。

6.3响应文件需进行密封（封面注明项目编号、项目名称和供应商名称），在询价截止时间前递交到指定询价地点。

6.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

6.5响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、报价专用章等）或下属单位印章代替。

6.6 响应文件需要逐页编目编码。

6.9 响应文件应根据询价采购文件的要求制作，签署、盖章。

7.响应文件的递交

7.1供应商应在询价采购文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

7.2本次采购可以接收邮寄的响应文件，但因邮寄导致报价截止时间以后收到的响应文件，响应文件将被拒收。

8.响应文件的修改和撤回

8.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构/采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8.2响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

8.4 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 四、询价及评审过程

## 询价评审小组的组建及评审工作按照本文件第五章的规定进行。

## 五、成交事项

## 1.供应商确认通知单为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

## 2.供应商成交后，拒绝领取供应商确认通知单的，采购人将于成交供应商确定之日起5个工作日内发出供应商确认通知单。

## 3.供应商确认通知单对采购人和成交人均具有法律效力。供应商确认通知单发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

## 4.采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

## （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

## （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

## （3）成交候选供应商低于成本价竞争；

## （4）成交候选供应商提供虚假材料；

## （5）成交候选供应商恶意串通。

## 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推或重新组织采购。

## 六、合同事项

## 1.签订合同

1.1 成交供应商应在供应商确认通知单发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

1.2 询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

1.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

1.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

1.5 询价采购文件、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、供应商确认通知单等均称为有法律约束力的合同组成内容。

2.合同分包（不适用）

2.1 经采购人同意，允许成交供应商依法将部分内容以分包方式履行合同。分包应当在合同签订之前征得采购人同意，分包给符合资质条件的供应商，分包供应商履行的分包项目的具体技术要求等，必须与响应文件一致。

2.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

3.合同转包（不适用）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

4.履约保证金（不适用）

4.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

4.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

5.履行合同

5.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

6.验收

本项目采购人将严格按照相关法律法规、制度规定、询价采购文件以及采购合同的要求进行验收。

## 七、询价纪律要求

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

八、质疑和投诉

1. 询价采购的质疑

1.1供应商对采购活动的质疑需以书面的形式向采购人。质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。

1.2询价采购提出质疑期限的计算：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限按收到采购文件或采购公告之日起，递交响应文件截止之日止计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限按采购文件或采购公告发出之日起，采购程序环节结束之日止计算。

（3）对成交结果提出质疑的，质疑期限按成交结果公示之日起，成交结果公告期限届满之日止计算。

1.3质疑函应当但不限于包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被质疑人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的质疑事项、事实根据和法律依据。

1.4采购人需签收书面的质疑函，并在三个工作日内答复供应商的质疑。

2. 询价采购的投诉

2.1质疑供应商对采购业务部门、采购代理机构的答复不满意或者采购业务部门、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后的15个工作日内向投诉处理部门当面提交投诉书，投诉应该有明确的请求和必要的证明材料，投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

2.2投诉书应当但不限于包括下列内容：

（1）投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被投诉人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

（4）质疑和质疑答复情况及相关证明材料。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字盖章并加盖公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖公章。

2.3投诉的处理由采购人负责答复。投诉处理部门为成都光明光电股份有限公司技术中心部，联系人：曹先生，联系电话：028-88456223。

第三章  采购项目技术、服务及其他商务要求

技术要求：本系统是定制开发系统，各项功能必须全部满足。★号项，不满足任意项则视为不满足本技术要求，报价无效。

# 一、项目概述

成都光明光电股份有限公司(以下简称采购方)为满足公司条料产品自动化智能化包装要求，拟开发裸玻璃智能包装系统软件。

- 二、项目内容

为保证本项目开发的软件系统能够在采购方得到有效应用，下面三项为投标方必须完成内容。

★2.1、完成裸玻璃智能包装系统软件的开发

完成“MES系统组批及包装模块，自动化及数采系统控制软件”的开发，实现设备数据自动采集与控制，实现包装任务管理，实现MES、包装管理平台和设备终端软件系统集成，从而实现包装线智能化与柔性化。

★2.2 完成以下实施服务

2.2.1、充分了解采购方的业务需求，形成详细的技术开发方案、功能文档资料、数据词典等。协助采购方完成系统实施应用相关标准体系的建立。

2.3.2、与设备制作厂商协同完成通讯标准的建立，并在设备及软件系统开发过程中不断优化标准规范和系统功能。

2.3.3、完成软件系统开发、并与包装线设备制作厂商协作配合完成设备及系统的集成调试、优化，满足使用需求。

2.3.4、完成软件系统应用培训。

- 三、项目技术总体要求

项目“MES系统组批及包装模块” 包括包装业务管理平台、数据同步管理平台以及数据同步服务;“自动化及数采系统控制软件”部署在设备现场的设备终端软件系统，实现裸玻璃包装线控制、数据采集等功能。

★3.1系统技术架构

3.1.1包装业务管理平台及数据同步管理平台

包装业务管理平台及数据同步管理平台采用B/S架构，兼容主流浏览器，包括IE8、Chrome7、Firefox3及以上版本。

支持Oracle、SQL Server等主流数据库和windows、Linux等服务器操作系统。

3.1.2设备终端软件系统

采用C/S架构，支持MySQL等轻量化关系数据库和windows等操作系统。软件架构设计必须满足稳定、高效、实时的数据处理能力，满足包装线20秒的包装节拍。

3.1.3 数据同步服务

采用微服务或中间件方式，支持Oracle、SQL Server、MySQL等主流数据库和windows等操作系统。

- ★3.2统一的系统配置

包装业务管理平台具有统一配置平台本身和设备终端系统的功能，实现系统公共参数集中统一配置，并通过数据同步系统完成下发，设备用户集中管理，简化终端系统操作，提高管理效率。

数据同步管理平台统一配置MES、管理平台、设备终端数据同步策略功能。

- ★3.3统一的基础资料维护

包装业务管理平台具有统一的基础资料维护功能，设备终端系统所需要的基础资料统一由管理平台维护，并通过数据同步系统完成下发。

- ★3.4本系统基本操作功能要求

包装业务管理平台所有功能模块，具有数据的新增、修改、查询、审核、删除、作废、禁用等基本功能，能够独立对具体事务数据进行处理，并能进行独立授权。

具有对数据使用情况的管理，保证已经被使用的数据不允许修改、删除，只能禁用或作废。

- ★3.5统一的用户权限管控

包装业务管理平台具有统一的权限管控，实现所有用户的角色定义、权限分配、权限查询展示等，授权包括功能授权、数据授权，并通过数据同步系统完成下发到终端设备系统。

数据授权是指对用户查看数据的范围进行限制，包括基础资料范围。

- ★四、项目软件具体功能要求

- 4.1包装业务管理平台

包装业务管理平台负责整个智能包装系统管理，包括系统公共参数配置、基础资料维护、规则定义、用户管理、员工设备分配、权限分配、打印模板定义、信息查询等功能，接收MES系统组批信息和终端设备采集的包装信息，建立有独立的智能包装数据库，管理所有设备终端信息及包装数据，管理终端数据库结构，各类输出模板及视图。主要功能如下：

4.1.1、登陆系统

通过用户帐户及密码登陆系统，根据角色权限完成相应的操作。

4.1.1.1、登陆系统

当用户输入的帐户及密码正确后，且不是初次登陆时，才能登陆主界面，并根据用户权限完成业务操作及数据查询;如果是初始登陆，必须修改密码成功后采纳登入系统进行业务操作。

4.1.1.2、登陆安全管理

帐户及密码加密传输，密码加密存储，具有防止SQL注入功能，包括非法符号或代码过滤。;

具有初始登陆密码判定功能，初始登陆密码只有帐户拥有者修改密码后才能登陆系统，进行相应业务操作。

能够根据用户的角色据密码规则判定当前密码使用时间周期，如果当前密码使用超过规则定义时间周期，则需要修改密码，方能登陆系统，进行相应业务操作。

能够根据设定的连续登陆失败间隔时间和连续登陆失败次数，终止当前登陆操作，同时记录登陆失败帐户信息，包括但不限于帐户、IP地址、登陆时间及失败次数。

4.1.1.3、密码修改

能够依据角色密码规则检验新密码强度符合性，新密码必须符合规则要求，且与老密码不同才能保存通过，密码有效正式启用。

4.1.2、系统管理

4.1.2.1、系统配置

完成系统公共参数配置。主要包括管理平台公共参数和终端设备公共参数配置，具体根据设备管理控制和软件功能设计需要确定参数类型。

4. 1.2.1.1、管理平台公共参数

整个管理平台软件的公共参数。根据软件功能设计需求，确定公共参数。比如：连续登陆失败间隔及次数、通讯自定义报文间隔符和起止符、二维码字符串间隔符。

4. 1.2.1.2、终端设备公共参数

对终端设备进行统一参数配置，按终端设备类型分类定义。

管理的内容有：类型、参数项、名称、参数值、备注。

主要功能有：新增、修改、删除、禁用、查询、启用、发布。

4. 1.2.2、规则管理

管理平台及终端系统各项规则，比如自动编码规则、通讯字符串组合规则、密码规则等。

4. 1.2.2.1、编码规则

系统各种编码规则的定义，按设备类型或系统区分不同的编码规则，由平台统一定义，下发到终端。

编码可以由“系统参数、基础资料、固定值、数据项值、自增型”等多种数据类型组合而成。

主要功能有：新增、修改、删除、禁用、查询、启用、引用（就是配置使用该编码规则的功能及数据项。）。

4. 1.2.2.2、通讯字符串组合规则

按设备类型区分不同通讯字符串组合规则，通讯字符串各项之间通过系统定义间隔符分隔。主要内容有：

设备类型：裸玻璃包装、炸切装箱玻璃包装等

传输数据类型：字符串头，包括以下二种：数据处理请求，是控制系统发出信息，软件采集设备信息;设备动作指令,是软件系统发出控制指令，设备按指令动作。

数据类型---1、数据处理请求有：状态接收、申请小箱识别号、获取未称重小箱识别号清单、称量数据接收、打标请求、标签重打请求,等等;2、设备动作指令：喷码、未称重小箱识别号清单下发、贴标、提交设备状态、设备自检、设备锁定，等等。

主要功能有：新增、修改、删除、禁用、查询、启用、发布。

4. 1.2.2.3、密码规则管理

按角色分别定义密码复杂度（数字、字母、特殊符号）、同一密码使用周期（单位天）等规则，非法符号及代码定义（方便系统登陆时过滤）。

4. 1.2.3、角色管理

系统固有角色有“超级用户、系统管理员、生产调度、设备操作员”。其中，“超级用户”具有系统所有功能操作权限，只由系统开发人员使用，不能配置给用户。由系统管理员逐个角色分配功能权限，超级用户不需要分配。

系统管理员负责系统基础资料管理、用户管理（包括角色权限、用户角色配置和密码重置）。

生产调度负责作业安排和人员派工。受数据权限控制.

设备操作员负责具体设备生产操作，包括设备控制、数据录入等。

系统固有角色不可改，可以定义新角色，。

主要功能有：新增、修改、删除、禁用、查询、启用

4. 1.2.4、用户管理

主要管理用户信息，包括工资号、姓名、性别、出生年月、所在部门、所在组织、禁用启用等。

主要功能：用户信息新增、修改、启用禁用和密码重置。

密码重置后，密码状态为“初始码”。

4. 1.2.5、角色权限定义

由系统管理员按设备类型逐个角色分配功能权限，超级用户不需要分配。

主要功能：新增权限、取消权限

4. 1.2.6、用户角色权限定义

给用户分配按设备类型下的角色权限，一人可配多个角色，不能分配超级用户角色。

主要功能：增加角色、取消角色

4. 1.2.7、数据授权基础资料定义

定义需要进行数据授权的基础资料。

主要功能：增加或取消需要数据权限管理的基础资料。

4. 1.2.8、用户角色数据授权

给用户分配设备类型下的基础数据查看使用权限。

主要功能：增加或取消用户数据权限、数据权限下发。

4. 1.2.9、系统功能模块配置

超级用户按设备类型配置系统功能模块，方便配置角色权限。主要功能是配置功能模块及模块下的明细权限。

功能模块主要有功能模块名称、功能入口程序或URL，接口参数等。

明细功能：主要新增、修改、查询、删除、启用、禁用/取消禁用、关闭、审核/反审核等标准功能，还包括一些功能模块的独有功能，比如计算等。

4. 1.2.10、基础资料设备类型配置

按设备类型配置基础资料下发数据表。

4. 1.2.11、数据库结构管理

分设备类型建立数据库实例，管理数据库结构，包括表、数据项、表间关系和视图等。

4. 1.2.11.1、表管理

主要管理信息有表名、表说明、功能描述、关键数据项、父级表名、表间关系等。

主要功能有：新增、修改、启用、禁用。

4. 1.2.11.2、表数据项管理

主要管理表对应的数据项名、说明、功能描述、项属性、数据类型、长度、精度、字符限制等。

主要功能有：新增、修改、启用、禁用。

4. 1.2.11.3、视图管理

主要管理信息有视图名、视图说明、功能描述、关键数据项、视图关系、限制性条件项等。

主要功能有：新增、修改、启用、禁用。

4. 1.2.11.4、视图表管理

主要管理视图对应表名、表域名、表间关系等

主要功能有：新增、修改、启用、禁用。

4. 1.2.11.5、视图数据项管理

管理视图对应数据项名、域名、项说明、功能描述、项属性、数据类型、长度、精度、排列顺序、条件过滤项、显示项等。

主要功能有：新增、修改、启用、禁用。

4. 1.2.12、终端设备数据归档管理

分设备类型定义数据归档的时间周期、归档数据时间和归档的数据表。

4. 1.3、基础资料

在一定时间内相对固定公共数据。

主要功能有：新增、修改、查询、删除、启用、禁用等。

4. 1.3.1、设备类型

设备类型是区分不同智能化设备，因为其系统参数、数据采集类型、管理及控制方法不同，需要单独处理。

管理的内容有：编码、名称、功能说明

4. 1.3.2、设备管理

管理能够进行独立控制及数据处理的设备，设备本地有数据库实例，通过网络接入管理平台。

管理的内容有：编码、名称、类型、所属部门、所属组织、IP地址、数据库类型、数据库版本，设备数据库实例名、设备数据库连接串、设备功能说明、所在场地。

4. 1.3.3、通讯接口

管理设备与管理系统之间可以进行通讯的所有接口类型，比如标准串口（RS232）、以太网接口、USB接口等。

管理的内容有：编码、名称、说明等。

4. 1.3.4、通讯协议

管理通讯接口支持的协议类型，比如modbus RS-232, modbus RS-485, PROFIBUS，TCP/IP， UDP，S7，等等。

管理的内容有：编码、名称、说明等。

4. 1.3.5、设备控制点

管理不同类型终端设备所控制的自动化或智能化生产设备需要管理的所有控制点信息。

管理的内容有：设备编码、设备类型、控制点名称、控制点编号、功能、接口类型、接口地址、通讯协议。

控制点编号也是控制点在控制系统的编号，地址有IP、COMx等。

4. 1.3.6、控制点状态

控制点状态主要管理定义控制点各种状态信息。包括无信号、待机、工作、完成、故障、缺料等。

管理的内容有：编码、名称、说明等。

4. 1.3.7、事件类型

事件类型就是管理通讯传输的是什么类型的事件，告诉设备或系统所传信息是数据还是动作指令，事件类型管理的主要有内容有编码、名称、说明。

事件类型包括：1、数据，2指令值

管理的内容有：编码、名称、说明等。

4. 1.3.8、事件管理

管理通讯传输的是什么事件，告诉设备或系统需要做什么。

事件包括状态接收、申请小箱识别号、获取未称重小箱识别号清单、称量数据接收、打标请求、标签重打标请求、喷码、未称重小箱识别号清单下发、贴标、提交设备状态、设备自检、设备锁定等

管理的内容有：编码、名称、事件类型、说明等。

4. 1.3.9、通讯字符串I/O类型

从管理系统角度说明字符串是从接口读还是向接口写，主要内容有：

包括：接口读字符串类型，接口写字符串类型

管理的内容有：编码、名称、说明等。

4. 1.3.10、打印机类型

主要定义打印不同类型模板的打印机类型。

管理的内容有：编码、名称、说明等。

4. 1.3.11、组织管理

主要管理系统所部署的组织（法人单位），能够进行多组织管理。

管理的内容有：组织名称、编码、税号、地址、上级组织等。

4. 1.3.12、部门管理

管理组织下对应的部门。

管理的内容有：部门名称、编码、性质、上级部门、地点、所在组织等。

4. 1.4、模板定义

4. 1.4.1、模板视图定义

分设备类型定义不同模板类型对应的数据库实例类型和视图，输出限制性条件等的定义。

4. 1.4.2、打印模板定义

根据不同打印内容和设备类型，分别定义不同的打印模板。

主要功能有：模板类型管理、模板管理、具体模板定义。

4. 1.4.2.1、模板类型

管理打印模板业务类型，比如小箱标签类型、小箱识别码标签类型、交库单据等。

管理的内容有：名称、编码、设备类型、功能说明。

4. 1.4.2.2、模板管理

主要管理具体模板类型、设备类型、视图等相关的信息

管理的内容有：设备类型、模板类型、模板名称、模板编码、视图、打印机类型、用途说明。

4. 1.4.2.3、具体模板定义

采用图视化方式，通过拖拉方式自由定义模板输出信息位置，可以定义字符、图片、动态数据项，其中动态数据项可以通过文字、条码和二维码展示。

模板展示内容：包括图片、表格线、文字、条码和二维码，其中文字支持中英文、字体及大小定义，图片可以缩放。

主要功能：新模板定义、模板修改、模板启用、模板禁用、模板纸张大小及页边距等功能。

支持打印设备：所有针式、喷墨、激光和热转印标签打印机等。

导出/下发：支持导出模板或下发到终端设备

预览：支持。

4. 1.4.3、喷码模版定义

根据不同喷码内容、终端设备类型和喷码设备类型，分别定义不同的喷码模板。

主要功能有：模板类型管理、模板管理、具体模板定义。

4. 1.4.3.1、模板类型

根据实际业务需要定义不同的喷码模板类型，比如包装小箱识别码模板、玻璃流水号模板等。

管理的内容有：名称、编码、设备类型、功能说明。

4. 1.4.3.2、模板管理

主要管理具体模板类型、终端设备类型、喷码设备类型、视图等相关的信息

管理的内容有：设备类型、模板类型、模板名称、模板编码、视图、喷码机类型、用途说明。

4. 1.4.3.3、具体模板定义

具体的喷码模板由喷码设备厂商提供专用软件进行定义发布到喷码设备上，本软件功能根据需要动态更新的内容，完成对应的数据项及坐标的定义。

管理的内容有：模板名称，数据项，起始坐标。

主要功能：新模板定义、模板修改、模板启用、模板禁用等功能。

导出/下发：支持导出模板或下发到终端设备

4. 1.5、员工工作分配

主要是生产调度调配设备操作技能人员，系统将根据生产调度安排下发用户信息到终端设备或禁用员工信息到设备，从而管理员工设备操作权限。

主要内容有：设备编号、员工编码、设备权限（操作、取消）、开始时间、结束时间等

主要功能：新增、查询、修改、授权、取消、权限下发等。只有授权的员工才能进行设备登陆操作。

4.1.6、包装信息处理

线下包装数据处理，包装完成或设备故障转手工包装时，需要对错误数据进行修正或者数据补录。

4.1.6.1、数据补录

设备故障数据补录，包括一批没有包装完成的剩余小箱数据补录，托盘剩余批次对应小箱信息的补录，批信息和托盘信息统计更新等功能。

4.1.6.1.1、批小箱信息的补录

一批中部分小箱数据缺失，需要补录，批信息和托盘信息统计更新等功能。

4.1.6.1.2、批信息的补录

托盘剩余批次全部小箱数据补录。

主要功能有获取或录入组批信息，然后进行全部小箱信息的补录，数据补录完成确认无误后更新批信息和托盘信息。

4.1.6.2、错误修正

4.1.6.2.1、组批基本信息修正

对包装数据对应的组批基本信息错误进行修改。

4.1.6.2.2、小箱信息修正

对一批中部分小箱数据错误，进行修改，统计更新批信息和托盘信息。

4.1.6.3、标签打印

小箱标签破损、或补录、修改数据、标签模板变更后需要重打标签，该功能能实现单张或多张批量打印。

4.1.7、包装信息查询

主要是查询托盘、组批、小箱等具体信息。多种组合条件包括日期、设备、牌号、任务号等多种组合。

4.1.8、报表查询

主要是统计包装产量信息，多角度，比如分时间、牌号、设备、操作员、任务等等。

4.1.9、特殊功能要求

4.1.9.1、基础数据删除限制

所有基础数据一旦被使用不得删除，只能禁用。

4.1.9.2、随机组合筛选条件

所有查询、修改都具有筛选条件随机组合的功能。

4.2裸玻璃终端软件系统

处理设备终端数据采集、设备控制与管理，主要功能有登陆管理、设备个性化参数配置、信息录入、数据采集、设备动作控制以及信息查询等功能。

4.2.1、系统登陆

通过帐户及密码登陆系统，根据用户角色权限完成相应的操作。

4.2.1.1、登陆系统

当用户输入的帐户及密码正确后，且不是初次登陆时，且在当前密码有效期内，才能登陆主界面，并根据用户权限完成业务操作及数据查询。

4.2.1.2、登陆安全管理

密码加密存储，具有防止SQL注入功能，包括非法符号或代码过滤。;

具有初始登陆密码判定功能，初始登陆密码只有帐户拥有者修改密码后才能登陆系统，进行相应业务操作。

能够根据用户角色密码规则判定当前密码使用有效期，如果当前密码使用超过规则定义时间周期，则需要修改密码，方能登陆系统，进行相应业务操作。

能够根据设定的连续登陆失败间隔和次数，终止当前登陆操作，同时记录登陆失败帐户信息，包括但不限于帐户、登陆时间及失败次数。

4.2.1.3、密码修改

根据用户的角色，依据密码角色规则检验新密码强度符合性，新密码必须符合规则要求，且与老密码不同才能保存通过，密码有效正式启用。

4.2.2、系统配置

4.2.2.1.、主要完成以下配置：

1、进行本地终端设备通讯口地址、通讯类型、通讯协议、通讯参数等的配置

2、设备交互事件地址配置：主要根据管理主机与自动化设备之间数据交互事件进行通讯口地址的分配，比如IP地址、COM地址等。

3、不同类型打印模板打印机配置，打印纸、页边距等打印参数设置。

4、其它为满足信息采集和管理的个性化参数配置。

4.2.2.2、系统配置参数查询

查询本终端设备所有的配置参数，包括从管理平台下发到本设备终端参数和本设备自行配置的个性化参数。

4.2.3、基础资料查询

基础资料通过平台下发到本地，本系统只具有查询功能。

4.2.4、主工作界面

主要负责包装相关数据的处理，包括包装相关的产品信息的录入、设备指令下发、设备数据采集、终端数据管理等。

支持扫描条码、二维码获取组批信息、标签模板，托盘编号，录入标准箱批重、件数，处理非标准箱皮重、件数及非标规格信息录入、向控制系统发送指令以及从设备采集信息等。

主界面有严格的防止误操作权限：退出本处理界面，需要检查包装是否完成，并警示，避免操作不规范，设备工作异常中断，导致包装数据不完整。

4.2.4.1、初始登陆

登陆时，系统需要检查是否存在未包装完成的托盘信息，完成系统异常中断后,数据处理，不影响系统设备操作的连续性。

4.2.4.2、创建新托盘号

本功能是开始新托盘玻璃包装时，系统根据编码规则自动创建托盘号，刷新主界面托盘信息。

4.2.4.3、强制结束托盘包装

本功能主要解决产线暂时没有未包装玻璃，托盘包装已经结束，需要传递指令将码满玻璃箱的托盘移出码垛位。需要检查线上各工位是否有产品，如果有，本功能无效。

本功能操作需要进行密码控制，防止误操作。

4.2.4.4、批信息录入处理

该功能主要完成当前需要包装的产品批信息的录入处理，包括组批号、产品批号、产品编码、产品名称或牌号、产品规格或平均规格、贸易类型、产品包装属性（裸玻璃或炸切装箱玻璃）、标签模板名、小箱号连续编码标志、组批备注等信息。

信息获取方式有三种：

1、通过数据接口将本设备需要包装的所有产品组批信息同步到本地设备上，由操作人员扫描流卡组批号条码，完成批次信息的提取;（数据来源为同步）

2、扫描流卡组批信息的二维码，解析后得到组批信息，并保存到本地系统;（数据来源为二维码）

3、由人工输入流卡上与组批相关的信息，并保存到本地系统。（数据来源为组批流卡）

4、如果规定只能通过MES系统同步组批信息，当没有对应组批信息时，可能是数据同步出现问题，主界面设计有强制数据下载功能同步数据。

4.2.4.5、小箱处理

（1）非标准箱处理

只要皮重、件数、规格等与标准箱产品有差异的，都必须通过主界面完成数据录入。录入项有皮重、件数，备注短尺寸玻璃信息等，并自动生成小箱识别码，刷新界面小箱信息显示区域，包装线控制系统发出喷码指令。

（2）标准箱处理

包装线自动编码位发出的编码请求，管理系统根据请求完成自动编码，按标准的件数和皮重记录小箱信息，刷新界面小箱信息显示区域，并将识别码传递到包装线控制系统。

4.2.4.6、产线小箱信息修正

选择小箱信息列表区域对应的小箱，修改件数、皮重、毛重、批号等存在小箱信息，刷新小箱信息显示区域。

4.2.4.8、锁屏/解锁

暂停锁屏：锁住屏幕和设备动作。适用线上无产品时，操作人员需要短暂离开，防止其他人员误操作设备，临时暂停设备工作。

需要输入锁屏密码才能锁屏。

暂停解锁：解除锁屏，继续包装任务。需要输入解锁密码才能解锁，设备才能开始工作，主界面才能进行数据采集及信息处理。

4.2.4.9、交班

不同班次设备操作员的交接班。终端设备需要记录交班信息。

4.2.5、控制系统请求事件处理

由控制系统通过通讯接口发出的请求报文，管理系统根据报文格式解析通讯字符串完成相应的信息处理。

4.2.5.1、小箱识别码编码请求

识别出编制识别码请求，完成小箱识别码的编制、小箱信息的存储，识别码向控制系统反馈，显示刷新。

4.2.5.2、重量信息登记请求

识别出重量信息登记请求，完成称量信息的解析、净重计算、小箱号的编写、箱属性的修改、托盘信息及批信息的更新、显示刷新。

4.2.5.3、小箱标签打印请求

识别出标签打印请求，获取需要打标的小箱识别码，按组批信息规定的标签模板输出打印标签。

4.2.5.4、小箱标签重打请求

识别出标签重打请求，获取需要重新打标的小箱识别码，按组批信息规定的标签模板输出打印标签。

4.2.5.6、获取未称重小箱识别码清单

识别出获取识别码清单请求，系统将所有未称重的小箱识别码发送给控制系统，在工业触摸屏上输出显示。

4.2.6、设备状态实时监控

在数据处理工位触摸屏界面实时采集显示各控制点状态，若为故障报警，则在系统保存控制点、故障报警时间及类型。

4.2.7、信息查询与处理

能够实现终端托盘信息查询、批信息查询、小箱信息查询和生产统计报表查询。

4.2.8、打印模板查询

查询本终端可以用的喷码模板和标签打印模板

4.2.9、设备状态获取

由管理系统发出获取设备各工位状态指令，接收设备各工位状态信息，并更新显示。

4.2.9.1、设备工作指令

当设备启动自检完毕或故障恢复后，各机构状态正常，可以正常运行时,由管理系统发出设备开始工作指令，只有该指令下发后主界面才可以使用，控制系统才能开始工作。

4.2.9.2、设备锁定指令

当包装任务完成，暂时不进行包装任务，由管理系统向控制系统发出设备待机指令，设备停止动作。设备待机指令只能在各机构处于待机状态时才有效。

为避免误操作，需要输入当前登陆用户密码。

4.2.9.3、设备解锁定

当处于待机状态设备要重新开始包装任务时，由操作员输入密码，管理系统发出设备自检查指令，获取设备状态正常，各自动化工位处于待机状态时，设备才能重新开始工作，否则，报警，避免工位杂物影响工作与记数，带来安全隐患。

4.2.10、数据归档

设备终端数据库根据数据归档的时间周期和设定的归档表进行数据归档，将数据归入历史库，生产库数据存储时间、定时归档时间周期统一由管理平台下发。

4.3数据同步应用

解决数据同步规则配置、同步过程管理，数据汇聚、数据分发、数据转换和数据维护。

支持SQL server、MySql、Oracle等主流数据库。各种异构数据库之间通过同步规则架起沟通的桥梁，可实现一对多，多对多，多对一等复杂场景的数据同步。支持多字段合并，字段截取，字段脱敏，数据转换，自定义函数等个性化操作。

4.3.1数据同步规则管理

管理不同业务应用源数据库实例向其它目标数据库实例，或同一业务多数据库实例数据汇聚到中心数据库实例时数据的同步规则和同步过程记录管理。

规则管理：定义源数据库实例向其它目标数据库实例同步数据的条件，比如设备、组织、人员、同步时间间隔等等。

同步过程记录管理：管理源数据库实例向目标数据库实例数据同步过程，包括表、起止记录及同步成功的记录数、成功标志、同步时间等。

4.3.1.1 映射关系管理

维护源及目标数据库实例表、关键字段、原及新表数据属性、数据项映射关系、取数条件、数据合规性、更新方式，表同步顺序，更新时间间隔等。

数据属性包括数据类型、长度、精度等;映射关系包括源值更新、函数更新、条件汇总; 数据合规性包括数据内容、是否空、是否有关联项（比如关联项为空则数据不完整）；更新方式有全覆盖和增量时间戳更新。

4.3.1.2 同步数据库实例管理

管理源及目标数据库实例对应的设备号、IP地址、数据库类型及版本、操作系统类型及版本、数据库连接串等信息。

4.3.2数据同步服务

同步服务部署在服务器端或客户端，根据同步规则，将源数据库实例新增数据同步到目标数据库指定的表中。

同步服务有两种工作模式：定时轮巡更新和强制立即更新。

数据更新方式有两种：全覆盖和增量时间戳更新，全覆盖主要是汇总数据和基础资料。

部署方式：服务端部署，实现自动同步更新;插件部署实现强制下载与上传。

4.4用户行为管理

业务管理平台及终端软件系统能够记录查看用户登陆或退出及各个应用功能用户的操作行为，包括操作事务及起止时间等。

包装业务管理平台能查询输出本系统所有有效和禁用用户，管理用户系统操作全生命周期。可以查询用户功能明细权限和数据范围查看权限。

4.5、软件功能技术要求补说明

本软件具体功能要求只是对主要功能需求做了描述，可能存在不系统、不全面、不具体的地方，不影响后期的需求分析、功能设计和软件开发，需要成交供应商在具体进行软件功能需求分析、设计时与采购方和设备开发方进行充分沟通协调，并承诺所开发的软件能够满足采购方的自动包装系统的业务需求。

- 五、项目实施及要求

5.1成交供应商必须具有成熟的实施方法，应制定明确的项目实施总体计划及阶段性计划，明确每个阶段的具体目标、工作内容、实施顺序、时间进度、资源配置及交付物等。

5.2成交供应商应明确项目实施各阶段的详细交付物，交付项目相关开发、集成、实施、规范等各类文档，其中以下关键交付物必须经双方共同签字认可：

(1)项目实施总体计划及阶段计划

(2)系统设计详细技术方案

(3)系统开发功能文档

(4)操作说明书及各类培训文档

(5)系统安装文档

(6)用户及配置文档

5.3由于本项目软件系统根据采购方具体业务需求进行定制开发，在实际的系统开发过程中和试用过程中,可能会出现部分需求的变更或增加，经过双方评估，在不超过5%的工作量情况下，成交供应商有义务免费进行系统优化改进。

- 六、产品需求清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 主要功能/参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装业务管理平台 | 套 | 1 | 系统登陆、系统管理、基础资料管理、模板定义、员工工作分配、包装信息处理、包装信息查询、报表查询等 |  |
| 2 | 裸玻璃终端软件系统 | 套 | 1 | 系统登陆、系统管理、基础资料管理、主工作界面、控制系统请求事务处理、设备状态实时监控、信息查询、打印模板查询、设备状态获取、数据归档。 |  |
| 3 | 数据同步应用 | 套 | 1 | 数据同步规则管理、数据同步服务 |  |

- 七、项目建设进度

7.1在正式签订合同后一个月内完成项目系统开发需求调研、功能文档编写。

7.2在正式签订合同后2个半月完成软件系统所有功能开发和测试，满足试运行条件。

7.3在正式签订合同后三个月内完成软件系统实施、优化，并与设备联合调试通过，满足包装系统试运行条件。

7.4在软件系统实施上线试运行二个月内，完成应用培训、系统维护培训，系统运行稳定，数据同步可靠，与设备通讯正常，达到终验收条件。

- 八、项目验收

- 8.1验收标准

本项目的系统实现功能必须依照项目投标技术方案、技术应答书、合同及技术协议等内容进行验收。

- 8.2验收原则

成交供应商必须依合同所签订的交付项目与日程，按期通知采购方验收人员，进行本项软件功能、交付资料的验收，以确认软件等符合本项目需求，并提交验收报告。

- 8.3项目验收

- 8.3.1软件开发初验收

软件系统开发完成，系统成功在采购方安装部署，并经采购方全面系统测试，验证系统各项功能满足技术指标及业务需求，系统稳定运行，性能满足要求，由采购方组织，成交供应商配合进行软件功能初验收。

- 8.3.2软件开发终验收

软件软件功能验收收后，系统进入2个月的试运行期，成交供应商解决试运行中所暴露出来的系统BUG和功能不足，完成实施、培训工作后，系统稳定运行二个月以上，由采购方组织，成交供应商配合进行项目终验收。

- 九、项目售后服务

9.1本项目终验收后成交供应商须提供一年的免费软件升级及技术支持，包括安装调试、系统维护、技术咨询、软件缺陷调优、人员培训等，保证系统运行稳定、可靠。因系统软件缺陷导致的问题和故障，成交供应商应按采购方要求及时解决，免费技术支持，不设时限。

9.2系统升级过程中应保证系统数据的继承性及与其他系统集成的继承性。

9.3系统终验收后进入1年质保期，质保期内成交供应商应提供7*24小时远程技术咨询与服务，并在4小时之内给予响应，8小时之内解决问题。远程不能解决时，成交供应商必须在1日内派人到达采购方现场解决，期间发生的全部费用由成交供应商负责。

9.4质保期过后成交供应商仍有义务为采购方提供终身的软件功能维护和运行保障服务。

- 十一、商务要求

11.1交货时间：正式签订合同后二个半月内交货。

11.2交货地点：采购人现场

★11.3付款条件

11.3.1合同签订生效后的10个工作日内付合同款的20%；

11.3.2需求调研、功能文档等开发技术文档资料验收合格后，10个工作日内付合同款的20%；

11.3.3软件开发完成验收合格，开具全额增值税专用发票后付合同款的50%；

11.3.4合同余款的10%作为质保金.在软件验收合格后一年，付质保金。

第四章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，询价评审小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

成都光明光电股份有限公司：

本授权声明：      （单位名称）,    （法定代表人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方参加       项目（采购编号：       ）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函

成都光明光电股份有限公司：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价函

成都光明光电股份有限公司：

1.我方全面研究了“            ”项目询价采购文件（项目编号：            ），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总报价为人民币          万元（大写：                ）。

3．我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

4.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

5.我方为本项目提交的响应文件为按询价采购文件要求的电子文件      份，纸质文件    份。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价有效期为询价采购文件规定的起算之日起       天。

8. 若我方成交，愿意按有关规定及询价采购文件要求缴纳采购代理服务费。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、报价表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 项目完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1. 报价应是最终用户验收合格后的总价。进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。

2.“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字（或签章）并盖投标人印章。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

七、技术应答表

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据询价采购文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

八、商务应答表

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

九、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 |  | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

十二、技术性能指标的详细描述

十三、技术支持资料

## 第五章  评审方法

## 1.总则

1.1 评审工作由采购人/采购代理机构组建的询价评审小组负责。询价评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.2 评审工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.3 询价评审小组按照询价采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

1.4 评审过程严格保密。供应商对询价评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其询价响应被拒绝。

1.5询价评审小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.6询价评审小组发现询价采购文件表述不明确或需要说明的事项，可请采购人书面解释说明。发现询价采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评审，并向采购人书面说明情况。

## 2.评审方法

2.1本项目评审方法为：综合评分法。

- 3.评审程序

3.1响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1.1资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

3.1.2符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

3.1.3在响应文件初审过程中，如果出现评审小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背基本原则和询价通知书规定。

3.2 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按询价通知书中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐成交候选人名单。成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

3.4.1按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.5编写评审报告。评审报告是评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告。

- 4.评审细则及标准

4.1 评审小组只对通过初审的响应文件，根据询价通知书规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：见综合评分明细表。

4.3 除价格因素外，评审小组成员应依据询价通知书规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以询价通知书规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

4.4实质性偏离是指响应文件未能实质响应询价通知书的要求。以下情况属于实质性偏离：

（1）响应报价不符合询价通知书规定的最高限价；

（2）报价函、法定代表人授权委托书、报价表没有按询价通知书的规定和要求签字（或签章）或盖章；

（3）响应文件中附有采购人不能接受的条件；

（4）响应产品的重要技术规格、技术标准不符合采购项目的要求；

（5）评审委员认为供应商响应报价明显低于成本价，在评审小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质询函的解释未被评审小组采信的。

（6）不符合询价通知书规定的其他实质性要求。

4.5 在评审过程中，响应文件有下列情况之一，评审小组成员应当按照询价通知书规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）响应文件未按询价通知书要求编制目录、页码；

（3）认定的与询价通知书第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.6综合评分明细表

4.6.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评审小组自由裁量权为原则。

4.6.2综合评分明细表

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 1、取有效投标中投标价格平均价为评标基准价(四舍五入取整)，其价格分为满分。 2、有效投标价格分=30-扣分，扣分不超过10分。扣分计算规则如下： ①投标价格等于评标基准价时，不扣分; ②投标价格高于评标基准价时，计算公式为：扣分=（投标价格-评标基准价）×20／评标基准价，四舍五入保留两位小数; ③投标价格低于评标基准价时，计算公式为：扣分=（评标基准价-投标价格）×10／评标基准价，四舍五入保留两位小数。 |
| 2 | 技术 | 技术响应 (20分) | 根据询价采购文件“采购项目技术、服务及其他商务要求”，全部无负偏离应答得20分。★号项不满足任意项则视为不满足本技术要求，其余项不满足每项扣2分，扣到0分为止。 |
|  |  | 技术方案 (40分) | 根据投标技术方案是否充分理解采购人项目需求，是否全部响应了采购人的项目需求，投标技术方案的内容描述是否完整清晰、技术路线是否先进，目标系统的体系结构是否合理、实用，是否具有可扩展性和集成性，项目进度安排是否合理，等等进行综合对照比较。优者得40-30分，良好得29-20分，一般得19-0分。 |
| 3 | 商务 | 业绩 （6分） | 投标方须提供2018年以来自动化设备或系统开发实施、软件开发实施、控制系统开发实施等方面的项目业绩（合同证明复印件，盖章有效），每提供一份金额在20万以上项目的合同，得2分，最多不超过6分。 |
|  |  | 厂商能力 (2分) | 厂商属于自动化、自动控制或软件开发等方面的专业机构的，得2分。 （提供营业执照复印件，盖章有效） |
|  |  | 服务培训 （2分） | 对比实施方案、培训计划、售后服务承诺等综合评价，优者得2分，一般得0-1分。 |

## 5.推荐成交供应商

## 询价评审小组按 照评标报价由低到高的顺序推荐排序1-3名的供应商为成交候选人。

## 6.采购结果确定

6.1 原则：采购人根据询价评审小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

6.2 确定程序

6.2.1 评审完成后，询价评审小组向采购人提交成交候选人名单，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2.2 采购人自评审结束之日起3个工作日内，在原发布询价采购文件的媒介上公示。

6.2.3公示期不少于3日，公示期内无异议或投诉，公示期结束后，采购人构招向成交供应商发出供应商确认通知单。

成交人因不可抗力或自身原因无法履约合同的，可以确定后一顺序中标候选人为中标人，依次类推，也可重新询价。

6.2.4 采购单位不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。

## 7.询价评审小组成员在采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

## 8.重新采购或终止采购

本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以重新采购或终止采购：

（1）所有报价都不符合询价文件要求，并被全部否决的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）首次询价采购，在规定的时间内，递交响应文件的供应商数量不足3家。

重新采购或终止采购的，采购人在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com//）上公告详细理由。

9.有下列情形之一的，询价评审小组应当否决其报价：

9.1响应文件未经供应商单位盖章和单位负责人签字；

9.2询价联合体没有提交共同询价响应协议；

9.3供应商不符合国家或者询价文件规定的资格条件；

9.4同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但询价文件要求提交备选报价的除外；

9.5报价低于成本或者高于询价文件设定的最高限价；

9.6响应文件没有对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

9.7供应商有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

第六章  采购合同

采购单位（全称）：                               （简称甲方）

成交供应商（全称）：                             （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方             项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的（含    税）。

标 的 清 单

| 货物的名称 及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后    天内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点：                     。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足询价文件要求，实现报价文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后    日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具验收合格报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在   天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在    天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

六、付款方式

（一）货物安装调试完成，经验收合格并开具全额增值税发票后，支付合同价的90 %。

（二）从验收合格之日起，货物正常使用12月后，十个工作日内付清合同余款。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对货物免费保修    年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在    内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题    小时内电话支持，难点、重点问题     天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金可直接从货款中扣除; 延期超过    日，甲方有权强制解除合同，追回预付款并赔偿带来的一切损失。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出询价采购文件和报价文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、供应商确认通知书、询价文件、报价文件构成合同的组成部分。

十二、本合同一式五份，以中文书写，甲方、乙方各执四份、一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：                        （盖章）    乙方：                           （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

二0        年   月    日                   二0       年   月    日