## 废水处理系统工程施工采购

询

价

采

购

文

件

采购人：成都光明光学元件有限公司

2021年8月10日

目录

第一章询价邀请	2

第二章供应商须知	4

第三章评审办法	18

第四章合同条款及格式	24

第五章工程量清单	38

第六章施工图纸	39

第七章技术标准及要求	40

第八章响应文件格式	41

## 第一章 询价邀请

## 废水处理系统工程施工采购

1.采购条件

1.1本采购项目成都光明光学元件有限公司废水处理系统，项目业主为成都光明光学元件有限公司，建设资金来源为业主自筹。项目出资比例为 100% ，采购人为成都光明光学元件有限公司。现对该项目工程施工进行询价采购。

2.项目概况与采购范围

2.1项目名称：废水处理系统工程施工采购

2.2建设地点：成都市新都工业东区黄鹤路339号。

2.3建设规模及内容：项目扩建 900m3/d，项目占地296.67 平方米，总建筑面积415.47平方米

2.4计划工期： 90 日历天。

2.5采购范围：项目施工工程范围的全部（包括但不限于工程施工、材料（设备）采购、安装、调试、试运行、竣工验收、工程接收、缺陷责任期等阶段的建设施工工作，工程资料归档和配合过程审计、竣工结算、项目验收、项目备案等相关服务，质量保修期内的维修施工服务）。

2.6质量标准：构建物符合国家及地方现行相关规范及标准，设备、设施符合技术安全规范，废水排放标准执行技术设计排放要求，并通过业主组织的废水处理环保工程验收。

2.7项目最高限价： 240  万元。

3．供应商资格要求

3.1本次采购要求供应商具备：

（1）须具有独立法人资格，为一般纳税人，可以开具增值税专用发票（承建方需明确开票税率）；

（2）须具有国家建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质证书（环保工程专业承包三级及以上）及安全生产许可证、环境保护产业协会颁发的污染防治等级证书废水治理乙级及以上，并在人员等方面具有相应的能力。（涉及危险、特种作业人员应提供危险作业证、特种作业证）

（3）信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；

（4）财务要求：近3年（2018年1月1日）或成立至今（成立不足3年的）无亏损，提供经审计的财务报告或者资产负债表及利润表；

（5）业绩要求：近3年（2018年1月1日）以来至少已承接过1个类似项目业绩（类似项目业绩是指：工程单项合同金额不低于500万元的污水处理工程施工业绩，须提供相关证明材料复印件；

（6）企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、施工企业入川承揽业务省厅基本信息录入证》或带二维码的《四川省省外建筑企业入川信息报送电子登记表

3.2本次采购不接受联合体询价。

3.3供应商在响应文件递交截止时间和询价时间当日在“成都市建筑市场信用信息管理系统”中被列入市场禁入名单的（联合体投标的，组成联合体各投标人任意一家被列入市场禁入名单的），一律不能成为成交供应商。

4.询价文件的获取

4.1.凡有意参加报价的供应商，请于2021年 8 月 13 日至2021年 8 月 26日17:00以前，以自行下载方式，于成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）处获取询价文件。

4.2.采购人不提供邮购询价文件服务。

5．响应文件的递交

5.1响应文件递交截止时间（报价截止时间，下同）和询价时间为2021年 8 月 26日17:00（北京时间）。

5.2响应文件递交地点和询价地点：成都光明光学元件有限公司企划课

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次采购公告在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）上发布。

7．联系方式

采购人：成都光明光学元件有限公司

地  址：成都市新都工业东区黄鹤路339号

业务联系人：斯先生

联系电话：028-83992032-8201

响应文件接收人：蒋女士

联系电话：028-83992032-8530

成都光明光学元件有限公司

2021年8月10日

## 第二章供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 采购人：成都光明光学元件有限公司 地址：成都市新都工业东区黄鹤路339号 业务联系人：斯先生 联系电话：028-83992032-8201 响应文件接收人：蒋女士 联系电话：028-83992032-8530 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | / |
| 1.1.3 | 项目名称 | 废水处理系统工程施工 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 成都市新都工业东区黄鹤路339号 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 项目施工工程范围的全部施工服务（包括但不限于工程施工、材料（设备）采购、安装、调试、试运行、竣工验收、工程接收、缺陷责任期等阶段的建设施工工作，工程资料归档和配合过程审计、竣工结算、项目验收、项目备案等相关服务，质量保修期内的维修施工服务） |
| 1.3.2 | 服务期 | 服务期：从本工程施工合同生效之日起至本工程缺陷责任期期满，且按规定配合完成建设工程竣工结算、审计、竣工备案等。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 构建物符合国家及地方现行相关规范及标准，设备、设施符合技术安全规范，废水排放标准执行技术设计排放要求，并通过业主组织的废水处理环保工程验收。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 | （1）须具有独立法人资格，为一般纳税人，可以开具增值税专用发票；（承建方需明确开票税率） （2）须具有国家建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质证书（环保工程专业承包三级及以上）及安全生产许可证、环境保护产业协会颁发的污染防治等级证书废水治理乙级及以上，并在人员等方面具有相应的资质能力。（涉及危险、特种作业作业人员应提供危险作业证、特种作业证） （3）信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间； （4）财务要求：近3年（2018年1月1日）或成立至今（成立不足3年的）无亏损，提供经审计的财务报告或者资产负债表及利润表； （5）业绩要求：至少已承接过1个类似项目业绩（类似项目业绩是指：工程单项合同金额不低于500万元的污水处理工程施工业绩，须提供相关证明材料复印件，准备原件待查）。 （6）企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、施工企业入川承揽业务省厅基本信息录入证》或带二维码的《四川省省外建筑企业入川信息报送电子登记表》。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体询价 | 本次询价不接受联合体询价 |
| 1.4.3 | 限制报价的情形 | 除供应商不得存在的6种情形之一外，供应商也不得存在下列情形之一： 近半年内在所有招投标及采购和合同履行过程中被监督部门行政处罚的。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时报价： （1）法定代表人为同一人； （2）母公司与其全资子公司； （3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30％）； （4）被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人； （5）具有投资参股关系的关联企业； （6）相互任职或工作的。 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 1.6 | 询价采购预备会 | 不召开。 |
| 1.7 | 供应商提出问题的截止时间 | 响应文件递交截止时间3天前进行匿名提问。 |
| 1.8 | 采购人书面澄清的时间 | 响应文件递交截止时间1天前，采购人在成都光明光电股份有限公司官网（http://www.cdgmgd.com）上发布，供应商自行下载获取。 |
| 1.9 | 分包 | 不允许。 |
| 1.10 | 偏离 | 不允许。 |
| 2.1 | 构成询价文件的其他材料 | 补遗、澄清或答疑（如有时） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清询价文件的截止时间 | 同1.7的时间要求。 |
| 2.2.2 | 询价截止时间 | 详见询价邀请。 |
| 3.1.1 | 构成响应文件 的其他材料 | （1）报价文件真实性和不存在限制报价情形的声明。 （2）供应商认为应附的其他资料。（供应商认为应提供的其他资料，格式不限）。 |
| 3.2.1 | 最高限价 | 最高限价： 240 万元。超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 3.3.1 | 响应报价有效期 | 15个日历天（从询价截止之日算起，若采购人或监督部门因工作需要则顺延） |
| 3.4.1 | 询价保证金 | / |
| 3.5.1 | 近年财务状况 的年份要求 | 2018年-2020年 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2018年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 报价方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 响应文件格式 | （1）供应商不得对响应文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）供应商可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与询价文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但询价文件中另有规定的从其规定。 （4）响应文件应对询价文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）响应文件应内容完整，字迹清晰可辨。响应文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、报价价格的，应作无效报价处理。 （6）响应文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评审小组应要求供应商提供原件核验。 |
| 3.7.2 | 签字、盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖供应商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用复印件、不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）响应文件格式中要求供应商“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自参加询价而不委托代理人的，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人参加询价，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 （4）响应文件若有修改，修改处应加盖供应商单位（法定名称）的印章，或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 （5）响应文件中的证明资料复印件（或扫描件），供应商加盖鲜章。 |
| 3.7.3 | 响应文件的制作 | （1）响应文件需准备纸质文件两份，其中正本一份，副本一份。响应文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评审差错由供应商自行承担。 （2）响应文件需打印（复印）或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。 （3）纸质文件进行密封，在询价截止时间前递交到指定询价地点。 |
| 3.7.4 | 装订要求 | （1）响应文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 （2）响应文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 （3）响应文件应加盖供应商单位（法定名称）章骑缝章。 （4）响应文件应严格按照“响应文件格式”中的目录次序装订。 （5）响应文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 （6）修改的响应文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.1.1 | 响应文件的 包装和密封 | （1）响应文件的纸质文件应单独包装。 （2）每一个包装都应在其封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章（鲜章），评审时评审小组对响应文件密封进行密封确认，未按要求包装和密封的响应文件，应作无效报价处理。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人的地址： 采购人名称： (项目名称) 响应文件 在2021年 8 月26日 17时前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交响应文件地点 | 成都光明光学元件有限公司企划课 成都市新都工业东区黄鹤路339号 响应文件接收人：蒋女士 联系电话：028-83992032-8530 |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 询价时间和地点 | 询价时间：2021年 8 月 25 日 10:30 （北京时间）。 询价地点：成都市新都工业东区黄鹤路339号 |
| 6.1.1 | 评审小组 | 采购人成立评审小组对供应商响应文件进行评审。 |
| 6.1.2 | 评审办法 | 综合评价法 |
| 7.1 | 确定成交供应商 | 由评审小组推荐的成交候选人数：1～3名。 采购人确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交资格、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件、成交供应商的响应文件、中选通知书要求与采购人签订合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。 |
| 8.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 编页码 | 响应文件应从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 |
| 10.1 | 报价方式 | 该项目按包干总价报价。 |
| 11.1 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，即： （1）响应文件中报价函的总报价（大小写）只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）响应报价的单位应与公布的最高限价一致（即以人民币“万元”为单位），小数点后保留位数与公布的最高限价一致。 |
| 12.1 | 成交价 | 以成交的供应商在报价函中的响应报价为准。无论是采用综合评估法还是经评审的最低价评审法，都不保证报价最低的供应商成交，也不解释原因。 |
| 13.1 | 否决报价条款 | （1）未按询价文件规定的格式填写（按原格式扩展除外），内容不全，经评审小组评审未通过的； （2）与其他供应商串通报价，或者与采购人串通报价的； （3）以他人名义报价，或者以其他方式弄虚作假的； （4） 在采购过程中有商业贿赂行为的； （5）其他违反询价通知书规定实质性条款要求的。 |
| 14.1 | 低于成本报价 | （1）供应商的报价高于最高限价的报价，作无效报价处理，不进入下一步评审。 （2）供应商的报价低于最高限价的75%作无效报价处理，不进入下一步评审。 |
| 15.1 | 工程费用拨付 | 工程费用支付方式：银行转账。 成交供应商提供相应额度增值税专用发票，项目业主的资金拨付到成交供应商在项目实施地银行开设的企业法人账户。 具体详合同条款及格式。 |
| 16.1 | 压证施工制度 | 不需要 |
| 17.1 | 询价文件内容冲突的解决及优先适用次序 | 询价文件中采购人编制的内容前后有矛盾或不一致，有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准：没有时间先后顺序的，以公平的原则进行处理。 |
| 17.2 | 询价文件的解释 | 询价文件由采购人解释。 |
| 17.3 | 响应文件的真实性要求 | 供应商所递交的响应文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 供应商声明不存在限制响应报价情形但被发现存在限制响应报价情形的，构成隐瞒，属于虚假报价行为。 如响应文件存在虚假，在评审阶段，评审小组应将该响应文件作无效报价处理；成交候选人或成交供应商确定后发现的，采购人可以取消其成交候选人或成交供应商资格，取消成交，报相关部门按规定予以处罚；并依次递补紧随其后的成交候选人为成交供应商，或重新组织采购。 |
| 17.4 | 补充说明 | 构成本询价文件各组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本询价项目所需的其他目的。 |
| 17.5 | 询价通知书的“注” | 询价通知书第六章响应文件格式中的“注”，供应商在编制响应文件时可以删除也可以保留，不影响其有效性。 |
| 17.6 | 询价费用 | 供应商在本次询价过程中所发生的一切费用，无论成交与否均由供应商自行承担。 |
| 注：询价文件中其他地方与供应商须知前附表不一致时，以本附表为准，有补遗的以最后发生的补遗为准。按询价文件前附表执行。 |  |  |

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本询价采购项目已具备采购条件，现对该项目施工服务进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见供应商须知前附表。

- 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购范围、施工服务期和质量标准

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 施工服务期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本标段工程的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见供应商须知前附表；

(2)信誉要求：见供应商须知前附表；

(3)财务要求：见供应商须知前附表；

(4)业绩要求：见供应商须知前附表；

(5)项目负责人资格：见供应商须知前附表；

(6)其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2供应商须知前附表规定接受联合体询价的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按询价通知书提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中报价。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (l)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- (2)为本工程提供询价代理服务的；

- (3)与本工程的承包人或询价代理机构同为一个法定代表人的；

- (4)与本工程的承包人或询价代理机构相互控股或参股的；

- (5)与本工程的承包人或询价代理机构相互任职或工作的；

- (6)被责令停业的；

- (7)被暂停或取消报价资格的；

- (8)财产被接管或冻结的；

- (9)在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量问题的。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加询价采购活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与采购活动的各方应对询价通知书和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 询价采购预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开询价采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询价采购预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在规定时间内澄清。

1.10.3 询价采购预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买询价通知书的供应商。该澄清内容为询价通知书的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 供应商须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，供应商应当按照第四章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

- 1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离询价通知书某些要求的，偏离应当符合询价通知书规定的偏离范围和幅度。

- 2. 询价文件

- 2.1 询价文件的组成

本询价文件包括：

（1）询价邀请；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）施工规范；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询价通知书所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。

- 2.2 询价文件的澄清

详见供应商须知前附表

- 2.3 询价文件的修改

详见供应商须知前附表

3.响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）承诺书；

（3）法定代表人身份证明；

（4）授权委托书；

（5）资格审查资料；

（6）企业资信证明；

（7）其他材料；

（8）技术标。

- 3.2 响应报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，供应商须按采购人给的最高限价报价，最高不能高于采购人给定的最高限价，也不得低于成本。

3.2.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3施工单位派驻现场的人员及自备设备等财产的有关保险由施工单位自行办理，保险费由施工单位承担并支付，并包含在所报的取费比率中，业主不单独支付。

3.2.4业主方不向施工方提供任何工作条件和生活条件，工作条件和生活条件由施工方自行解决，所需费用由供应商在报价中考虑。

3.2.5施工单位已完成本项目施工服务所需缴纳的所有税费由施工单位承担（已包含在所报的取费比率中，业主不单独支付）。

3.2.6本次报价拒绝以调价函的形式对报价进行调整。

3.2.7施工单位应拥有足够的试验检测仪器，施工抽检实验费用应由施工单位承担。

3.2.10缺陷责任期结束后，施工单位应配合业主进行本工程的竣工验收和审计等相关工作，与此有关的一切费用均应摊入施工服务费报价之中，业主不另行支付。

- 3.3 报价有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，报价有效期为10个工作日。

3.3.2 在报价有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担询价文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长报价有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效。

- 3.4 询价保证金

3.4.1 本项目不需递交保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应附供应商营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2  “近年财务状况表”应提供经审计的财务报告（含资产负债表、损益表和现金流量表）复印件或扫描件，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附工程施工合同复印件、及证明合同履行的相关证明材料。具体年份要求见供应商须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 3.6 备选报价方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选报价方案。

- 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足询价文件实质性要求的基础上，可以提出比询价文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对询价文件有关采购范围、报价有效期、工期、质量标准、采购人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。供应商的法定代表人授权代理人签字的，响应文件应附由法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.7.4 响应文件正本一份, 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

- 4. 报价响应

- 4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在第2.2.2项规定的询价截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的询价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 询价

- 5.1 询价时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的询价截止时间（询价时间）和供应商须知前附表规定的地点询价采购。

- 6. 评审

- 6.1 评审小组

6.1.1 评审工作由采购人组建的评审小组负责。评选小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

（3）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（4）与供应商有其他利害关系。

- 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评审

评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

- 7. 合同授予

- 7.1 定选方式

除供应商须知前附表规定评审小组直接确定成交供应商外，采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交供应商，评审小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

- 7.2 成交通知

在本章第3.3款规定的报价有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出中选通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。中选通知书按本章附表格式填写。

- 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的担保形式和询价文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，其询价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过询价保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交供应商应当自中选通知书发出之日起10个工作日，根据询价文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交。

7.4.2 发出中选通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

- 8．重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

(l)询价截止时间止，供应商少于3 个的；

(2)经评审小组评审后否决所有报价的。

- 9．纪律和监督

- 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

- 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次询价活动违反法律、法规和规章规定的，有权向采购人上级单位或有关行政监督部门投诉。

- 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附表一：中选通知书（施工）

中选通知书

:

你方于   年   月    日所递交的                          （项目名称）报价文件己被我方接受，被确定为中选人。

中选价：

施工工期：

施工内容：

工程质量：

项目总监：                 施工工程师证号：

履行地点：

请你方在本通知书发出后的     日内，根据询价文件要求与我方签订询价合同，在此之前按询价文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

采购人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

年    月＿日

附表二：成交结果通知书

成交结果通知书

（未成交供应商名称）：

我方已接受（成交供应商名称）于（询价日期）所递交的（项目名称）响应文件，确定（成交供应商名称）为成交供应商。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

采购人：（盖单位章）

年月日

价

评价办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、一般纳税人资格证明、资质证书、安全生产许可证、污染防治等级证书（依法不需要提供的除外）一致。 |
|  |  | 盖章要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 项规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式的要求和第二章“投标人须知前附表”第 3.7.1 项规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，即符合第二章“投标人须知前附表”第 10.4 款要求 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审， 应当否决其投标。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（营业范围含污水处理工程） |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 类似工程业绩要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |

|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审， 应当否决其投标。 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.4 项规定 |
|  |  | 招标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 计划工期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 招标控制价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第 10.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 己标价工程量清单 | 符合第五章工程量清单（另册）“投标报价说明”给出的范围及数量以及“投标报价表编制及报价总说明”中对投标人的要求。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |  |

| 2.1.4 | 投标报价评审标准 | 2.1.4(1) | 投标报价初步评审 | 报价评审组仅对通过投标文件形式评审、资格评审、响应性评审的投标文件进行投标报价初步评审。 投标报价有下列情况之一的，报价评审组应当否决其投标： （一）投标人投标函中填报的金额、投标报价文件中投标总价扉页的金额（修正前）超过招标文件中公布的招标控制价的； （二）投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论大写金额或小写金额不唯一； （三）投标报价表格遗漏对投标报价有实质性影响的表格或因投标人原因导致评标专家使用电子辅助评标软件无法打开投标报价计价软件工程文件时；投标报价无实质性影响或对招投标双方权益无影响的表格遗漏情形除外。 （四）投标报价文件的扉页(仅指投标总价扉页)造价人员未盖执业印章的； （五）投标人委托造价咨询企业编制投标报价文件，但投标文件中未附工程造价咨询委托合同的； （六）投标报价文件盖章的造价人员为非注册或登记在投标人本单位的造价人员或非注册或登记在其委托的工程造价咨询企业的造价人员的。 （七）投标报价中工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征（与招标人提供的工程量清单中的项目特征的实质性内容一致的除外）、计量单位、工程量与招标人提供的工程量清单不一致的； （八）招标文件明确了安全文明施工费金额并要求按此金额填报而投标人填报错误或未填报的； （九）未响应招标文件中对投标人投标报价其他实质性要求的。 本次投标允许算数修正，报价评审组对清标中发现投标报价存在算数性错误的，应按以下原则对投标报价进行修正： （一）当综合单价与工程量（或计算基础金额与费率）的乘积与合价不一致时，以综合单价（或费率）为准修正合价及总价，除非评标委员会认为综合单价（或费率）有明显的小数点错误，此时 应以合价为准，并修正综合单价； （二）当各单项金额相加与其合计金额不一致时，以各单项金额为准修正相应合计金额及总价。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 报价评审组修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格或修正后价格高于招标控制价的，报价评审组应否决其投标。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.1.4(2) | 投标报价详细 评审 | 报价评审组只对经过初步评审未被否决投标的投标报价进行详细评审。 投标报价详细评审的数据为通过投标报价初步评审的全部投标人修正后的投标报价数据（以下投标报价均指修正后的投标报价） 一、单价遗漏的评审 （1）单价遗漏项目的确定单价遗漏指分部分项工程量清单项目的单价遗漏。 投标人对招标工程量清单中的分部分项工程量清单项目的单价未填报或填报为零的，视为单价遗漏。 - 单价遗漏项目金额计算 投标人单价遗漏项目的金额按照招标控制价相应项目的价格计算，即： 投标人单价遗漏项目的金额=∑（投标人单价遗漏项目的工程量×招标控制价相应项目的综合单价） （3）单价遗漏的处理： 当投标人单价遗漏项目的金额超过其投标总价（修正后）的2% 时，报价评审组应否决其投标。 当投标人单价遗漏项目的金额未超过其投标总价（修正后）的2% 时，视为投标人向招标人承诺单价遗漏项目免费，或视为其费用已分摊在工程量清单其他相关子目的单价（价格）之中。如中标，中标人应完成该项目，但该项目不得另行计价。 |
|  |  |  |  | 二、综合单价评审 招标人应在招标文件中附所需要评审的主要材料（工程设备） 表，并明确品种、规格、质量档次等必需信息。 - 综合单价中的主要材料（工程设备）消耗量明显不合理时，报价评审组应向投标人提出询问。 - 综合单价中的主要材料（工程设备）单价明显不合理时，报价评审组应向投标人提出询问。 - 投标人对报价评审组会提出的询问不能说明理由或报价评审组会经评审认为其理由不成立的，报价评审组应否决其投标。 |
|  |  | 2.1.4(3) | 低于成本评审 | 供应商的报价低于最高限价的75%作无效报价处理，不进入下一步评审。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) |  | 商务总分70分： 投标人资质（7分） 项目管理机构（7分） 综合报价（50分） 项目业绩（6分） 技术总分30分： 技术响应及工艺方案（18分） 施工组织（12分） |
| 2.2.2 |  | 评分方法 |  | - 1、投标人资质（满足要求得7分）： - 1).具有国家建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质证书环保工程专业承包三级得1分，具有环保工程专业承包二级得2分，具有环保工程专业承包一级得3分； - 2).具有国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证得1分； - 3).具有环保协会颁发的污染防治等级证书废水治理乙级2分，具有环保协会颁发的污染防治等级证书废水治理甲级3分； - 2、项目管理机构（满足要求得7分）： - 1).项目经理：具有市政专业二级注册建造师证书（含有效的安全生产考核合格 B 证）得 1 分，（同时具有中级工程师加1分，同时具有高级工程师加2分，本项满分3分） ； - 2).技术负责人：具备给排水（水处理）专业中级职称得 1 分，同时具备高级职称得 2 分；具备电气专业中级职称得 1 分，同时具备高级职称得 3分，本项满分3分） - 3).安全员：具备安全员考试合格证书（含有效的安全生产考核合格 C 证）得1分； - 3、综合报价（50分）： - 1).当有效投标家数为3家以上（含3家）时，去掉一个最高和最低投标报价，计算其余投标报价的算数平均值A； - 2).评标基准价=A×0.95 - 3).投标报价等于评标基准价的投标人价格分为满分，投标报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，最多扣15分。按照线性插入法计算，精确到0.01分 - 4、项目业绩：一个得3分，多一个得1分，最多5分（单个业绩规模500万作为有效业绩）。 - 5、技术响应及工艺方案（18分） - 1).工艺技术方案完全响应技术设计文件废水排放标准（本条最高可得6分） - 2).提供售后服务方案2分；售后服务方案完整可行的3分；售后服务方案完整可行，且在降低后期废水处理系统运行成本有建设性建议6分； - 3).质保期本项目基本要求为整体质保1年，延长质保半年可以加分3分；延长质保一年加6分 - 7、施工组织： - 内容完整性和编制水平；（12分） - 1）安全、环保、文明施工方案内容完整性、施工组织客观实际，符合国家政策和合同规定的要求，施工阶段进度、施工完成时间明确（本条最高可得6分） - 2）污水处理工程污染防治、临排措施计划完整、可行（本条最高可得3分） - 3）安全管理措施完善、合理（本条最高可得3分） |

# 第四章合同条款及格式

# 废水处理系统工程项目合同

建设单位：                  （以下简称甲方）

施工单位：                  （以下简称乙方）

经甲、乙双方充分协商，为进一步明确各自的责任，加强互相配合协作，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建筑安装工程承包条例》及相关法律法规的原则结合本工程的具体实际，双方达成如下协议。

- 词语涵义及合同文件

- 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

（1）处理规模：处理污水量： 900m3/d

（2）废水进水量与水质如下表：

| 项目 | CODcr | NH3-N | SS | TP | PH | BOD | 石油类 | 植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 900 | 20 | 600 | 8 | 6-9 | 350 | 25 | 35 |

- 上表废水经本合同污水站处理后应当达到出水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。且满足污水纳入园区污水管网排入新都工业东区污水处理厂进水水质要求，排放水质具体指标为表2中的水污染物排放限值以及其他国家标准，并通过市政污水管网排入污水处理厂集中处理后排放。处理后的出水水质标准见下表：

| 项目 | CODcr | NH3-N | SS | TP | PH | BOD | 石油类 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 300 | 15 | 150 | 3 | 6-9 | 200 | 10 | 15 |

（4）工程范围：

本工程为乙方交钥匙工程。内容包括：土建、建筑、结构、给排水、电器、暖通、工艺等所有图示内容的设备及安装施工，污水处理工艺调试，污水处理控制系统控制方案制定和调试达标；

甲方负责实施装置区域给水由厂区给水管网供给，由甲方提供进装置2米，将动力电源配入污水站配电柜，并由乙方对站内供电、供水总接入口提出要求，由甲方统一筹划。

1.4  承包方式：乙方以 工程总包 形式负责本工程施工。

1.5  施工工期：

自收到采购人以书面形式向成交供应商发出中选通知书，签订施工合同后10个工作日内进场施工，进场后在90个日历天内完成安装调试,并验收合格后向甲方移交全部工程。

1.6 合同总价格：

（1）本合同价款为金额：¥      万元（大写人民币），其中设备采购部分总价为：   ¥        万元整（大写人民币 ） ，乙方开具   的增值税专用发票；安装制作劳务工程部分总价为：¥   万元整（大写人民币） ，乙方开具     的增值税专用发票。

（2）如合同内容没有变更，本合同总价格为固定不变价。

（3）合同总价格如发生下列情况可调整：

- 甲方要求乙方完成合同约定范围外的工程；

- 甲方代表确认的设计变更导致的价格调整；

- 合同约定的其它增减或调整。

1.7  其他约定：      。

1.8  词语涵义、合同文件及解释顺序

1.8.1  词语涵义

（1）发包方（简称甲方）：即建设单位，在本合同中为         。

（2）承包方（简称乙方）：即工程总承包单位，在本合同中为     。

（3）合同价款：按本合同条款约定的各种取费标准计算，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。

（4）费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

（5）竣工日期：本合同条款1.5款第三条约定的工程竣工日期。

（6）书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、传真等。

（7）不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾、以及自然灾害等确对工程造成影响的事件或事由。

1.8.2 合同组成及解释顺序

合同文件应能互相解释，互为说明。其组成及解释顺序如下：

  - 本合同书；

  - 工程进行期间双方达成的补充协议、乙方项目投标书、招标文件；

  - 施工图纸、工艺流程图（双方最终确定的）、施工方案和施工进度；

  - 标准、规范及其他有关技术资料、技术要求。

1.8.3 当双方对合同文件的理解出现不一致时，在不影响工程进度的情况下，先由甲方代表做出解释，在施工方面出现理解不一致时，先由乙方代表作出解释；双方意见仍不能一致的，按本合同第20条约定的办法解决。

- 合同文件使用的标准语言文字和适用法律

2.1合同语言：合同文件使用的标准语言文字为汉语。

2.2适用法律法规：中华人民共和国的法律、法规，及当地政府有关部门指定的现行法规、办法均适用于本合同文件。

2.3适用标准规范：施工中必须使用国家标准、规范。若国家没有相应标准、规范时应在分项工程施工前由双方确定，按双方书面约定的行、专业或相关标准、规范执行，则甲方应按时提供一式两份约定的标准规范。

- 双方一般责任

- 甲方代表

3.1甲方任命    为现场代表，按照以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

3.2甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前五天通知乙方。

3.3甲方代表的指令。通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。

3.4甲方代表在履行合同的过程中，发现乙方代表或乙方的管理人员、施工人员，或经双方认可的分包单位不称职或不能履行合同规定时，有权向乙方提出撤换不称职的人员。乙方应在接到甲方通知三天内撤换，否则应承担相应的责任。

3.5甲方及施工部门在乙方工程施工中，发现乙方施工质量不达标，对乙方施工提出书面整改意见后，乙方必须马上予以改正，否则立即停止施工，并对造成的后果承担责任。

- 乙方驻工地代表

4.1乙方任命     为乙方驻现场代表，按以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

4.2乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到日期后生效；

4.3乙方代表按甲方代表书面批准的组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方送交报告。乙方代表的更换应提前三天通知甲方，并须经甲方同意后方可更换后任继续承担本合同约定的乙方代表应负的责任（合同文件约定的义务和其职权内的承诺）。

- 甲方工作

5.1向乙方提供施工场地现有的状况的有关资料，并尽量保证资料的真实准确，并负责工程用地“三通一平”，场地须满足施工条件。

5.2甲方负责将施工用水、电接至施工现场2米范围内，提供给乙方施工使用，并负责将用电电源送至乙方主配电柜上，将用水接至施工现场乙方指定位置。

5.3办理内部工程施工中间验收确认手续及相关工程量的签证。

5.4按合同规定按时向乙方支付工程进度款项。

5.5解决其它经协商由甲方完成的工作。

- 乙方工作

6.1乙方对承包范围内工程内容进行现场协调、质量、安全及进度的管理和控制，设立现场项目管理机构，参加甲方定期召开的工程施工协调会。

6.2按工程需要提供安全施工设施，如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

6.3遵守政府和有关单位对施工场地交通和环保卫生等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，并承担由于违反相关规定引起的罚款。

6.4乙方承包范围内已竣工的工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的成品保护工作。如保护期间发生损失、损坏，由乙方负责。

6.5保证施工现场清洁符合有关规定。交工前按业主要求清理现场，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

6.6向甲方代表提供月、周工程进度计划及相应统计报表。

6.7在项目完工准备调试前一个月提供项目运行药剂计划及操作管理人员数量等计划报告给甲方，甲方应按此计划进行安排。

6.8工程验收前，负责清理施工场地，协助甲方完成环保验收工作。

6.9在污水处理站具备试运行条件时，协助甲方按照环保部门的要求开展试运行工作，协助甲方建立验收所需的各类台账、记录，协助甲方制作污水处理厂建设、运行环境保护总结报告；期间乙方应当对甲方人员进行实时培训。

6.10污水处理站试运行后未通过验收的，乙方应及时整改，应当遵守合同相关期限的约定，如逾期无法验收的，乙方应如约赔偿损失。

- 施工组织设计和工期

- 进度计划

7.1乙方应在合同签订七个工作日内，将施工方案和进度计划提交甲方代表，甲方代表应按双方约定的时间（具体时间另定）予以批准或提出修改意见。

7.2乙方必须按甲方认可的施工方案组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。如实际进度达不到计划进度时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，并确保工程进度，总工期无法达到合同要求按第10条执行。

7.3乙方的实际的施工进度不能满足本合同的要求，甲方可以通知乙方采取必要的措施以在指定期限内达到合同要求。如果指定期限内乙方没有改善其施工状况来满足合同对工程计划节点完工的要求，甲方有权要求乙方增加劳动力和增加施工班次，延长每日施工时间和每周的施工天数，加快材料设备的运送，增加施工机械设备。如乙方施工进度仍无法达到合同要求的应承担合同第10条约定承担工期延迟的相应责任。

- 暂停施工

甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求，甲方代表同意后继续施工。

- 工期延误

对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后工期相应顺延：

（1）一天内非乙方原因连续停水、停电造成停工超过8小时；

（2）不可抗力；

（3）甲方代表同意给予顺延的其它情况；

乙方在以上情况发生后五天内，就延误的内容和因此发生的经济支出（不可抗力除外）向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后五天内给予答复。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。

- 违约责任

本合同工期90日历天作为考核工期，该工期内必须达到设备安装完成、达到进水调试条件（调试时间不含在本工期内）；调试期间为30日历天（因乙方原因：安装完毕后未达到进水条件、或生产不能按期投产的，调试期相应顺延）。每延迟一天，按合同价的1‰进行罚款，罚款总额最高不超过工程总合同额2%，并直接从应付工程款中扣除。除前述罚款外，甲方还有权要求乙方赔偿因工期迟延给甲方造成的全部损失。

乙方按合同约定的时间按期完工，甲方必须按合同约定按期付款，否则每延迟一天（不包括乙方责任造成的延期付款），甲方应向乙方支付未付工程款的 1 ‰罚款，罚款总额最高不超过未付工程款的2%。

- 质量与验收

- 检查和返工

乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，接受甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

- 工程质量

工程质量标准按本合同约定的国家及地方标准来执行，并确保达到合格质量等级。本污水工程的设计使用年限为50年（不进行升级改造的情况下应达到30年），工程附属设施依据国家建筑法及相关规定执行。

- 工程施工、调试及验收费用说明

13.1、工程施工所用电费乙方挂表计量，按实际所用电量和当地供电部门的收费标准合计电费，由乙方承担；乙方不承担进场费、公摊费等。

13.2工程调试期间的动力费用、药剂试剂费用、甲方操作人员工资等均由甲方负责；乙方超出调试期间未完成调试的，超期期间的动力费用、药剂试剂费用、操作人员工资等由乙方负责。

13.3项目的验收监测费用由乙方负责，乙方积极配合验收工作。

- 合同价款与支付

- 合同价款及调整

14.1本污水处理站工程项目范围（见1.6条）内为固定总价。

- 工程款的支付

15.1

- 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额10%的预付款，承包人申报进度款时，预付款按合同进度等比例扣回。

- 承包人应在每月25日前，向发包人提交当月工程量产值，发包人按当月审核后的计量款80%在次月5日前支付承包人，工程变更工程款支付与施工进度款同步支付，最多支付至合同价的80%。

- 工程竣工验收合格支付至合同价的80%，竣工资料整理归档，结算资料上报后并通过审计部门审定后15天内支付到结算价的90%

4、 10%作为质保金，质保期（验收合格投产之日起）为期一年，质保期满且无质量问题，甲方向乙方付清全部质保金。

7、本工程为设备采购和安装工程两部分，其中设备采购部分总价为：¥        万元整（人民币壹       万元） ，乙方开具     %的增值税专用发票；安装制作劳务工程部分总价为：¥   万元整（人民币     万元整） ，乙方开具    %的增值税专用发票。在付款至70%后，乙方分类开具本合同总价全额增值税专用发票。

15.2由于设计变更及甲方要求修改工程等而引起价格的变更，甲方在接到乙方调整部分预算或结算书14天内答复或确认，且需由甲方审核并书面确认，变更款项应在设备安装调试完毕并验收合格后结清。

六、 材料设备供应

- 材料和设备

乙方所采购的主要材料和设备必须是由正规厂商生产的合格产品，并有质量保证证明。乙方承担由其提供的材料和设备的产品质量责任。质保期内的材料、设备、产品、工程质量问题由乙方负责；超出质保期的，乙方提供长期维修、维护服务，只收取材料费用。

七、 设计变更

- 设计变更

17.1没有甲方的书面通知，乙方不得任意更改设计内容。

17.2因工艺问题或处理不达标造成的设计变更，由乙方自行承担相应的责任和费用，甲方不承担任何责任。因甲方原因提出的设计变更，变更单价按合同附件清单执行，清单中无相同项或类似项的，双方协商价格，设计变更增加的费用在设备安装调试完毕并开始试运行后计入决算，验收合格后支付变更进度款。

- 竣工验收与结算

- 竣工、验收日期

18.1乙方在完成合同范围内的全部工程内容后，应向甲方提交竣工报告、设备操作手册，并在合理的时限内协助甲方进行试运行监测验收工作，项目验收以甲方确认或具有国家认可的监测资质的监测单位出具的监测报告作为验收依据，组织验收时间不作为工期累计。业主组织验收合格日视为竣工日。

18.2工程竣工验收包括设备及废水达标验收，设备竣工验收执行国家相关标准，废水达标竣工验收按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，且满足污水纳入园区污水管网排入新都工业东区污水处理厂进水水质要求表2中的水污染物排放限值执行。

- 产品保护和工程保修期

19.1本项目的质保期为全部工程竣工验收合格、投产之日起计一年。

19.2乙方在施工期间，应服从甲方相关制度的管理，承担所有分项工程阶段性已完产品保护的全部责任，直至整个工程竣工验收。

19.3工程或设备无法正常运作的，乙方应在接甲方通知48小时内派员进行维修。

  - 争议、违约和索赔

- 争议

发生合同争议时，甲、乙双方先通过协商或者调解解决，如协商或调解不成，则将争议提交甲方所在地人民法院管辖。合同是否成立，合同成立的时间，合同内容的解释，合同的履行，违约的责任以及合同的变更、中止、转让、解除、终止等发生的争议，均包括在前款合同争议内。在诉讼过程中，除了争议部分外，并不影响本合同无争议部分的继续履行。

- 违约和索赔

21.1甲方不能按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的直接损失，并相应顺延工期。

21.2乙方不能按合同约定履行自己的各项义务、单方终止合同（除不可抗力外）或发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，乙方前期投入甲方不予返还，乙方并承担相关经济责任。

21.3乙方不能按合同工期完工或完成调试的，则每逾期一天，向甲方支付合同总价的1‰作为违约金，违约金累计不超过合同总金额的2%，并赔偿给甲方造成的损失；逾期达三十日的，甲方有权解除合同。

21.4施工质量达不到设计和规范要求，乙方须自费进行返工直至符合标准并赔偿给甲方所造成的经济损失；若全部工程未在两次试运行、监测或验收程序内达到合格标准的，甲方有权解除合同，乙方前期投入甲方不予返还，乙方还应承担相关经济责任，包括承担甲方资金成本、试运行动力成本、辅材耗材成本、人力资源成本等损失，该损失无法计算时，以合同价款的20%计算。

十、 其它

- 安全施工

22.1合同价款含安全生产费用，乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担在履行本合同过程中发生的安全生产事故的全部责任和因此发生的所有费用。

22.2由于乙方责任而发生伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府部门有关要求处理。甲方尽力为抢救提供条件，一切事故均由乙方负责处理，并承担相应的费用。

22.3甲方现场人员的安全由甲方负责，乙方现场人员由乙方负责。

- 不可抗力

23.1不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况，在不可抗力事件发生后十天内的时间，向甲方报告损失的情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，乙方应每隔十天向甲方报告一次受害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件。因灾害发生的费用由双方分别承担责任：

23.2工程本身的损害依公平原则分别承担；

23.3人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

23.4所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。

- 合同的生效与终止

本合同自甲、乙双方及其法定代表人（或委托代理人）盖章、签字之日起生效。合同签订地：     省     市。

- 合同份数

合同壹式捌份，具有同等法律效力，由甲、乙双方签字、盖章后，甲方执伍份、乙方执叁份，分别保存。

- 补充说明

26.1本工程为交钥匙工程，乙方须按照投标文件及招标文件中进行施工，进入处理系统的水量水质在合同约定范围的，乙方负责污水处理工程出水水质验收合格，并承担因验收不合格造成返工的所有费用，以及对甲方造成的损失

26.2 乙方负责对甲方上岗操作人员免费进行技术培训并考核合格（包括：本工程污水处理原理、流程、日常维护、排除故障、注意事项、关键技术原理等的培训、指导和演示）。

26.3 乙方承担首批调试运行所需要污泥和菌种，费用包含在合同总价内，后期正常运行所需要的污泥和菌种由甲方自行承担。

26.4乙方指导甲方对调试和后期正常运行中所有的消耗品及辅材进行采购。

26.5 乙方施工过程所用材料及设备选用需经甲方同意后方可投入使用，人员施工作业过程涉及危险、特种作业需报备甲方对资质审核后方可进场作业。

26.6本工程为交钥匙包干工程，除甲方有其他要求需要增加费用外，本项目按合同总价包干。

- 未尽事宜

未尽事宜另定补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户行： | 开户行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 帐号： | 帐号： |
| 地址： | 地址： |
| 签订地点： | 签订时间： 年 月 日 |

本项目建设主要材料、设备选用品牌、厂家参考表

| 序号 | 主要材料、设备名称 | 品牌、厂家选用范围（同档及以上）的：不低于同类中档标准，以样品确认为准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 都江堰拉法基水泥有限公司、四川兰丰水泥有限公司、四川亚东水泥有限公司 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 2 | 2 商品混凝土 | 成都香城梓宁商砼有限公司、四川良益商品混凝土有限公司、成都西部建设香投新型材料有限公司 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 3 | 单组分聚氨酯防水涂料、防水涂膜、水泥基渗透结晶型3 防水涂料、SBS 防水材料及其它防水材料 | 成都桂湖防水工程有限公司、四川蜀羊防水材料有限公司、东方雨虹 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 4 | TOP 防水卷材、PE 4 膜 | 四川蜀羊防水材料有限公司、东方雨虹、飞翎 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 5 | 冷轧带肋钢筋、圆钢、螺纹钢（非抗5 震钢筋、抗震钢筋）等各种钢材 | 攀钢集团、四川省川威集团有限公司（成都市龙泉驿区）、四川省达州钢铁集团有限责任公司（达州市）、云南昆明钢铁集团有限责任公司）、贵州水钢集团钢铁有限公司、四川德胜集团钢铁有限公司、陕西龙门钢铁（ 集团）有限责任公司、成都成实冶金有限责任公司 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 6 | 9 成品腻子 | 四川金江实业有限公司、立邦涂料(中国)有限公司、阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 7 | 外墙柔性腻子 | 德高（广州）建材有限公司、立邦涂料(中国)有限公司、阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 8 | 外墙氟碳漆 | 立邦涂料( 中国) 有限公司、阿克苏诺贝尔（中国）投资有限公司、三棵树有限公司 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 9 | 抗裂砂浆 | 卓邦、秦恒、齐能 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 10 | 镀锌钢板 | 攀钢、北京首钢股份有限公司、包钢（ 集团）公司 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 11 | PE 管 | 市购 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 12 | 水管 | 川路、多联、辉达（UPVC市购) | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 13 | 碟阀 | 天津大港、沪工、远大、飞球 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 14 | PPR 截止阀 | 川路、多联、联塑 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 15 | 法兰盘 | 市购 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 16 | 离心水泵 | 新界泵业、南方泵业、创信泵业 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 17 | 粗粒化容药加药装置 V=2000L | 博思丰创、绿科、绿科星辰 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 18 | PAC溶药加药装置 V=1000L | 博思丰创、绿科、绿科星辰 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 19 | PAM-阴离子溶药加药装置 V=1000L | 博思丰创、绿科、绿科星辰 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 20 | PAM+阳离子溶药加药装置 V=2000L | 博思丰创、绿科、绿科星辰 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 21 | 酸碱调和容药加药装置 V=500L | 博思丰创、绿科、绿科星辰 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 22 | 潜污泵Q=40m[3]/h,H=15m,N=4.0KW | 新界泵业、南方泵业、创信泵业 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 23 | 罗茨鼓风机 | 江苏莱宝、江苏铭业、山东风达 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 24 | 电动套筒式排泥阀 | 博思丰创、绿科、绿科星辰 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 25 | 叠螺机 | 霆阳、康泰、易上亿 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 26 | 圆钢 φ≤10 | 市购 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 27 | 组合填料 φ180,片距 800mm,有效长度3.5m | 江苏润鼎汇，重庆科兴、江苏天凌 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 28 | 膜片式曝气头 φ260 | 江苏润鼎汇，重庆科兴、江苏天凌 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 29 | 潜水搅拌器 | 江苏宏盛、南京兰江 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 30 | 潜污泵 | 新界泵业、南方泵业、创信泵业 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 31 | 起闭机及附壁式方闸门 | 博思丰创、绿科、绿科星辰 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 32 | 双法兰松套传力补偿接头 | 博思丰创、绿科、绿科星辰 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 33 | 潜水搅拌机 | 江苏宏盛、南京兰江 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |
| 34 | 单盘异径管 | 市购 | 满足国家、地区及相关行业有关规范及标准 |

## 第五章 工程量清单

见附件1。

## 施工图纸

- 见附件2

## 第七章 技术标准及要求

1、《建设工程施工规范》（GB/T50319-2013）

2、询价文件所附施工设计图纸中所要求的技术规范。

3、国家现行的市政工程标准、规范、规程及相关文件。

4、施工实施细则。

## 第八章 响应文件格式

正本（副本）

_____________(项目名称)

响应文件

供应商：                       （全称并加盖单位公章）

法定代表人(签字或盖章)或其委托代理人(签字)：__________________

__________年_________月_________日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、其他材料

注：1、上述目录供投标人参考，投标人根据情况可自行对投标文件进行分册，目录可按

照具体内容自动生成。

2、投标文件中的“注”仅为更好的为投标人解释投标文件格式，各投标人在编制投

标文件时，可自行删除“注”的内容。

一、 投标函及投标函附录

（一）投标函

_______________________（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了光明光学智能终端精密光学元器件新厂房建设项目施工 / 标段

招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）______（￥________）的投标总报价，工

期________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质

量达到____________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（如有）。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5）我方在此声明：我方未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区

域内有关行政处罚期间。

（6）我方在此承诺：我方拟派往本项目的项目班子成员均为我单位人员（如为联合

体，则拟派人员均为联合体各成员单位人员）。

其他承诺：我方完全响应招标文件的要求，接受招标文件中的合同条款。

4.________________________（其他补充说明）。

投标人：_________________（盖单位章）

法定代表人：_________________（盖章）

______年______月_____日

注：投标报价的单位应与公布的招标控制价一致（即以元为单位），小数点后保留位数不

作实质性要求

（二）投标文件真实性和不存在限制投标情形声明

____________________（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假

（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种

情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“投标人须知前附表”

第 10.10 项和其他有关规定承担责任。

单位名称：_________________

（盖单位 章）

法定代表人：_______________

（盖章）

日期:______年_____月______日

注：若为联合体投标，需提供所有联合体各方的投标文件真实性和不存在限制投标情形声

明。

### 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数: 日历天 |  |
| 3 | 质量要求 |  |  |
| 4 | 是否接受招标文件中的合同条款 | 是 |  |
| 5 | 投标有效期 | 天数: 日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 6 | 是否响应招标文件中的技术标准及要求 | 是 |  |
| 7 | 是否响应招标文件中的招标范围 | 是 |  |

### 二、法定代表人身份证明

单位名称:

单位性质:

地    址:

成立时间:           年        月       日

经营期限:

姓 名:          性 别:          年 龄:          职 务:

系          (报价人单位名称)         的法定代表人。

特此证明。

报价人(盖章):

日  期:     年     月     日

附：法定代表人身份证复印件。

### 三、授权委托书

本授权委托书声明：我            (姓名)系       (报价人名称)         的法定代表人，现授权           (职务、姓名)为我公司签署              施工的报价文件的代理人，并承认代理人全权代表我所签署的本工程的施工报价文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人(签字):           性别:                 年龄：

身份证号码:                      职务：

投  选  人(盖章):

法定代表人(签字或盖章):

日      期:       年       月       日

注：附授权委托代理人身份证复印件

三、 已项目工程量清单

（详见招标人提供的工程量清单要求）

### 四、 施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方

法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动

力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技

术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、

减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施及污水临排措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：

拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 ( KW ) | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：

拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附表三：

劳动力计划表

单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附表四：

计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

- 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

# 五、 项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 |  | 职称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 证书编号 | 证书名称 | 证书编号 |  |

注：

- 以上人员应附资格条件及评标办法要求的扫描件。

- 所附材料如不实、属于弄虚作假，取消中标资格。

- 表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

- 主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：

（1）不需提供主要人员参加的类似工程业绩证明材料。

# 六、 资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号【或统一社会信用代码】 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人（或联合体各成员）应填写此表；

2、本表后应附投标人（或联合体各成员）企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本（依法不需要提供的除外）、企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》或带二维码的《四川省省外建筑企业入川信息报送电子登记表》、《成都市建设领域市场主体信用记录（评价）网络登记表》、《成都市建设领域从业人员信用记录（评价）网络登记表》，以上资料均需提供扫描件放入电子投标文件。

3、《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用 代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33 号）、《工商总局等五部门关于贯彻落实<国 务院办公厅关于加快推进“五证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2016〕 150 号）等规定，统一代码设计为 18 位。在规定的过渡期内，未转换的旧登记证（照）没 有统一社会信用代码的，填写原营业执照号码。

#### （二）类似工程业绩汇总表

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 （或技术负责人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、如为在建业绩，竣工日期及交工日期一栏请填写“无”，以上汇总表所填信息若无法在业绩证明资料中体现的，以项目业主出具的证明为准。

2、表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

#### （三）近 3 年已完成或正在施工或新承接的类似工程业绩表

| 1 | 合同名称： |
| --- | --- |
|  | 发包人名称： |
|  | 合同总价： |
|  | 工程地址： |
|  | 项目规模： |
| 2 | 所承担合同的主要内容： |
| 3 | 合同工期： |
| 4 | 其 他 ： |

注：

1、每个类似工程业绩项目须单独填表，宜标明序号。

2、类似工程业绩是指:/，证明材料为/。注:类似工程业绩要求提供多种证明材料的，以/

时间为准确定投标人提供的类似工程业绩是否有效。

3、类似工程业绩的合同或中标（中选）通知书均无法体现出所要求的建设规模或技术指标，则投标人还需提供项目业主盖章确认的其建设规模或技术指标或类似工程业绩时间的证明材料，投标人须将此证明材料扫描件放入投标文件中。

4、所提供类似工程业绩须符合企业的资质等级，超越资质等级取得的类似工程业绩以及在取得相应资质等级时间以前越级承担（含不具备资质非法承担）的类似工程业绩均无效。

# 七、 其他材料

1、 投标人认为有必要提供的其他材料。